Tarnów, maj 2007 r.

Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska m. Tarnowa na lata 2001 – 2015”

za okres 2005-2006r.

Cel krótkoterminowy do roku 2008: ograniczenie stężeń pyłu zawieszonego PM10

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 g/m3

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| PA 1.1. Rozeznanie możliwości dalszego wyprowadzania ruchu tranzytowego z obszaru miasta | W 2006 r. opracowano dokumentację połączenia Al. Jana Pawła II z węzłem autostrady „Krzyż”. Realizacja tego zadania pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ul. Nowodąbrowskiej o bardzo gęstej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na drogę w obszarze niezabudowanym. | TZDM |
| PA 2. 1. Uaktualnianie planu modernizacji dróg | Plan modernizacji dróg jest uaktualniany każdego roku. | TZDM |
| PA 3.1. Uwzględnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego węzła autostrady oraz przebicia Al. Jana Pawła II do ul. Nowodąbrowskiej (wschodnia część osiedla Krzyż) | Postępowanie planistyczne zostało wstrzymane do czasu wydania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady. | WUB |
| PA 4.1. Opracowanie wspólnie z okolicznymi powiatami projektu ekonomiczno-technicznego rozbudowy drogi Tarnów-Konieczna - zawiązanie związku gmin - kontynuacja działań | Gmina Miasta Tarnowa, wraz z jednostkami samorządu gminnego i powiatowego terytorialnie związanymi z przebiegiem drogi Tarnów – Konieczna, wystąpiła do Ministra Transportu, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewody Małopolskiego oraz Wojewody Podkarpackiego z inicjatywą stworzenia lobbingu, którego celem będzie podjęcie niezbędnych działań związanych z budową i modernizacją drogi wojewódzkiej Nr 977 łączącej Tarnów, Grybów i Konieczną z odgałęzieniami do Gorlic i Nowego Sącza. | ## GMT |
| PA 5.1. Modernizacja ul. Krzyskiej | Zadanie zrealizowane w latach 2005-2006 przy udziale środków UE | TZDM, WRI |
| PA 5.2. Przebudowa skrzyżowania Lwowska-Okrężna-Marusarz | Do końca 2006r. zadanie nie zostało zrealizowane, gdyż nie uzyskano pozwolenia na budowę. Przyczynami opóźnień uzyskania pozwolenia na budowę był brak zgody właścicieli prywatnej nieruchomości na jej zbycie na rzecz Gminy Miasta Tarnowa, zmiana w 2005r. ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązującej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz opracowanie dodatkowej dokumentacji na budowę ekranów akustycznych przy skrzyżowaniu. | TZDM, WRI |
| PA 5.3. Budowa sygnalizacji świetlnej Chemiczna-Witosa | Zadanie nie zostało zrealizowane. Na rok 2007 TZDM zaplanował przeprowadzenie badań natężenia ruchu, które będą podstawą do opracowania analizy istniejącego i przewidywanego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, liczby i rodzaju zdarzeń drogowych. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwolą ocenić konieczność wykonania sygnalizacji świetlnej. | TZDM, WRI |
| PA 5.4. Przebudowa ul. Dobrzańskiego. | Zadanie przesunięte na następne lata. | TZDM, WRI |

| PA 5.5. Przebudowa ul. Błonie | W 2006r. opracowano dokumentację techniczną. Zadanie zostało zgłoszone do realizacji w ramach naboru wniosków do Ministerstwa Transportu w celu jego dofinansowania ze środków UE na lata 2007-2013. | TZDM, WRI |
| --- | --- | --- |
| PA 5.6. Modernizacja skrzyżowania Szkotnik-Szujskiego | Przebudowa skrzyżowania będzie możliwa po uporządkowaniu spraw lokalowych związanych z wyburzeniem budynku. | TZDM, WRI |
| PA 6.1. Promowanie stacji diagnostycznych wykonujących okresowo bezpłatnie kontrole stanu technicznego pojazdów - kontynuacja działań | Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie prowadzi szereg działań mających na celu między innymi poprawę bezpieczeństwa na drogach. Działania te polegają na eliminowaniu z dróg pojazdów niesprawnych, naruszających wymagania ochrony środowiska oraz swoim stanem technicznym, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Działania te prowadzone są wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego oraz Stacjami Diagnostycznymi. | Policja, stacje diagnostyczne, |
| PA 7.1. Wykonanie przez MPK modernizacji wraz z remontem kapitalnym kolejnych autobusów | Wykonano montaż silników i instalacji gazowej do zasilania typu CNG, w 2005r. w 7 autobusach Jelcz PR110, wcześniej zmodernizowanych konstrukcyjnie, w 2006r. w 3 autobusach. | ## MPK |
| PA 7.2. Zakup przez MPK autobusów z wyposażeniem gazowym | W 2006r. zakupiono 3 autobusy miejskie używane, niskowejściowe, zasilane gazem ziemnych typu CNG marki Volvo. | ## MPK |
| PA 8.1. Opracowanie planu likwidacji niskiej emisji w obrębie Starego Miasta | W 2005r. opracowano program likwidacji niskiej emisji, Zarządzeniem Nr 51/2005 z dnia 18 marca 2005r. Prezydent Miasta Tarnowa ustalił zasady dofinansowania ze środków GFOŚiGW zmiany ogrzewania w ramach likwidacji „niskiej emisji” w obrębie tarnowskiej Starówki. Wobec mniejszego, niż się spodziewano, zainteresowania mieszkańców Starówki, PMT zarządzeniem Nr 108/2005 z dnia 19 maja 2005r. rozszerzył zasięg terytorialny akcji na cały Tarnów, gdyż wiele interwencji mieszkańców, skarżących się na uciążliwość lokalnego „zadymiania”, pochodziło spoza centrum. Pozostawiono jednak priorytet dla mieszkańców Starówki. O dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do lokalu lub budynku i realizują w nim przedsięwzięcie polegające na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczny. Dofinansowanie udzielane jest osobom, które realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź opartymi na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. | ## WGKiOŚ |
| PA 8.2. Sukcesywne podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej – kontynuacja działań | MPEC Tarnów kontynuuje proces włączeń nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej. Przyłączane są zarówno obiekty indywidualne jak i systemy ciepłownicze (system PKP 1,8 MW, Osiedle Kolejowe 0,8 MW). W 2005r. przyłączono łącznie 17 obiektów na c.o. i c.c.w. o mocy 5,25 MW. W 2006r. przyłączono łącznie 36 obiektów na c.o. i c.c.w. o mocy 3,77 MW. | ## MPEC |
| PA 8.3. Dofinansowanie działań w zakresie likwidacji niskiej emisji przez osoby fizyczne | W 2005r. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowano zmianę systemu ogrzewania, z węglowego na proekologiczny w ramach programu likwidacji niskiej emisji w 42 mieszkaniach. Zlikwidowano 84 paleniska węglowe i 4 piece węglowe c.o. W 2006 r. z dofinansowania skorzystało 50 osób. Zlikwidowano 111 palenisk węglowych i 6 pieców węglowych c.o. | ## WGKiOŚ |

| PA 9.1. Sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczej w ramach posiadanych środków | MPEC Tarnów sukcesywnie modernizuje sieci i węzły cieplne na terenie Miasta Tarnowa. Na koniec roku 2006 Spółka posiadała 75,6 km sieci i 881 węzłów cieplnych. Z tego w 2005r. i 2006r. zostało zmodernizowane 6,3 km sieci i 41 węzłów. Ciepłownia Paskówka jest całkowicie zmodernizowana i dostosowana do obowiązujących norm prawnych. Dzięki remontom części węglowej, budowie odpylania oraz istnieniu modułu gazowego ciepłownia spełnia normy emisji na wiele lat do przodu. W 2005r. i 2006r. poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ograniczono hałas, zmniejszono pylenie posadzek. Na terenie warsztatów ciepłowni zamontowano nowoczesny system wentylacji umożliwiający wychwytywanie szkodliwych gazów spawalniczych. | ## MPEC |
| --- | --- | --- |
| PA 10.1. Likwidacja kotłowni PKP i przyłączenie jej dotychczasowych odbiorców ciepła do sieci centralnej z „Piaskówki”, | Zadanie wykonane w 2005r. | ## MPEC |
| PA 10.2. Likwidacja kotłowni zasilającej Zakłady Mechaniczne S.A. w Tarnowie oraz Klaster Przemysłowy i przyłączenie jej dotychczasowych odbiorców ciepła do sieci centralnej z „Piaskówki”. | Likwidacja kotłowni zasilającej Zakłady Mechaniczne S.A. w Tarnowie oraz Klaster Przemysłowy nastąpi w 2007r. MPEC planuje również włączenie obiektów nie zasilanych ze wspomnianej kotłowni, a znajdujących się w pobliżu budowanego ciepłociągu. | ## MPEC |
| PA 11.1. Systematyczna instalacja indywidualnych podzielników ciepła w mieszkaniach - kontynuacja działań | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaskółka”: 70 budynków wyposażonych w indywidualny system rozliczania kosztów c.o. (elektroniczne podzielniki kosztów i indywidualne liczniki ciepła). Nowooddawane budynki (w 2006r. oddano budynek – os. Zielone 20) są wyposażane w indywidualne liczniki ciepła dla każdego mieszkania. Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Przyszłość”: budynki wielorodzinne zostały opomiarowane licznikami ciepła . Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śnieżka”: każdy z budynków jest wyposażony w indywidualne źródła ciepła (piece dwufunkcyjne) lub posiada podzielniki kosztów centralnego ogrzewania oraz zawory z głowicami termostatycznymi. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa: dwa budynki, w których wszystkie mieszkania i lokale użytkowe wyposażone są w liczniki ciepła po stronie centralnego ogrzewania oraz dwa budynki, w których we wszystkich mieszkaniach zamontowane są elektroniczne podzielniki kosztów centralnego ogrzewania. | ## SM |
| PA 12.1. Wykonanie termorenowacji kolejnych budynków - kontynuacja działań | Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaskółka”: w 2006r. ocieplono przy wykorzystaniu premii termomodernizacyjnej 3 budynki (ul. Reymonta 31, ul. Reymonta 33, ul. Lelewela 1). Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa: w 2006 r. ocieplono 1550 m2 ścian zewnętrznych w 5 budynkach i 5225 m2 powierzchni stropodachów w 7 budynkach, wykonano wymianę stolarki okiennej w ilości 1883 szt. o powierzchni 2300 m2 w 74 budynkach. Miejski Zarząd Budynków: w 2005r. ocieplono ściany 27 budynków i stropy 6 budynków, w 2006r. ocieplono ściany 21 budynków, stropy 6 budynków oraz wymieniono stolarkę okienną o powierzchni 2.222 m2. | SM, MZB |
| PA 13.1. Realizacja inwestycji mającej na celu redukcję emisji NOx z instalacji Azotynu Amonu | W Wytwórni Azotynu Amonu zrealizowano prace technologiczne, wynikiem których jest pełne dostosowanie emisji tlenków azotu do obowiązujących standardów emisji. | ZAT |

| PA 14.1. Modernizacja instalacji do intensyfikacji współspalania w kotle fluidalnym mączki i tłuszczów zwierzęcych. | W 2005r. wykonano modernizację instalacji do intensyfikacji współspalania w kotle fluidalnym mączki kostnej i tłuszczów zwierzęcych. W 2006r. zaprzestano spalania mączki kostnej i tłuszczów zwierzęcych w EC II. W 2005r. wykonano system pomiarowy do ciągłych pomiarów emisji na kominach elektrociepłowni. | ZAT |
| --- | --- | --- |
| PA 14.2. Rozważenie możliwości wykorzystania wierzby energetycznej jako paliwa w Elektrociepłowni ECII. | W 2006r. opracowano „Wstępne studium wykonalności projektu współspalania biomasy w EC II”, w którym przedstawiono charakterystykę i możliwości współspalania różnych rodzajów biomasy w kotłach energetycznych EC II, w tym wierzby energetycznej. Studium poddano weryfikacji wewnętrznej i opiniowaniu. | ZAT |
| PA 15.1. Współpraca z WIOŚ (Delegatura w Tarnowie) oraz PSSE w zakresie monitoringu substancji specyficznych- kontynuacja | W 2005 i 2006r. WIOŚ w Krakowie na terenie miasta Tarnowa przy Al.Solidarności prowadził ciągłe pomiary stężeń substancji w powietrzu: SO2, NO2, PM10, CO oraz pomiary manualne benzenu. Od 2004r. wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej www.wios.tarnow.pl, a informacja miesięczna na temat zanieczyszczenia powietrza w województwie małopolskim w formie raportu jest regularnie przekazywana Prezydentowi Miasta Tarnowa. Wyniki klasyfikacji stref jak również „Raporty z oceny rocznej jakości powietrza” są prezentowane na stronie internetowej. Badania poziomu zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w Tarnowie w 2005r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnowie prowadziła w dwóch stacjach pomiarowych: nr 25 przy ul. Westerplatte 10 i nr 1 przy ul. Mościckiego 10 W ramach monitoringu powietrza w 2005r. oznaczano następujące zanieczyszczenia: - na stacji przy ul. Mościckiego 10: chlor, chlorowodór, dwutlenek siarki, fenol, formaldehyd, dwutlenek azotu, pył zawieszony oznaczany wagowo, ołów w pyle zawieszonym, benzen, toluen, benzo(a)piren, ozon; - na stacji przy ul. Westerplatte 10: chlor, chlorowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony oznaczany wagowo, benzen, ksylen, toluen; Od 1.01.2006r., z uwagi na brak dostatecznych funduszy na prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Tarnowa, zawieszono prowadzenie badań w punkcie pomiarowym przy ul. Mościckiego 10 oraz ograniczono ilość wykonywanych badań na stanowisku przy ul. Westerplatte 10 w Tarnowie. Od 31.05.2005r. oraz w 2006r. zaprzestano badań zanieczyszczeń chloru, chlorowodoru, fluoru, benzenu, ksylenu, styrenu i toluenu. Po zakończeniu roku kalendarzowego do Prezydenta Miasta Tarnowa przekazywana jest ocena stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego z ostatnich pięciu lat. | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie, PSSE |
| PA 15.2. Dofinansowanie monitoringu powietrza atmosferycznego - kontynuacja działań | W 2005r. przekazano kwotę 10 tys. zł, ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na eksploatację automatycznej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy al.Solidarności w Tarnowie. W 2006r. dofinansowano system monitoringu środowiska kwotą 15 tys. zł. | ## WGKiOŚ |
| PA 17.1. Modernizacja istniejących kotłowni gazowych (w miarę możliwości) | Kotłownie gazowe będące w posiadaniu OGP GAZ są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają obecnie prac modernizacyjnych. | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. |
| PA 18.1. Modernizacja kotłowni zakładowej PKS polegająca na zastosowaniu gazu ziemnego (2005  2006) | Zakończono eksploatację kotłowni zakładowej opalanej miałem węglowym. Zrezygnowano z zastosowania gazu ziemnego jako paliwa zasilającego kotłownię. Wykonano przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. |
| PA 19.1. Modernizacja zakładowej kotłowni węglowej w Zakładach Mechanicznych „TARNÓW”S.A. | Realizacja inwestycji została przesunięta na lata następne. Poszukiwany jest najkorzystniejszy sposób pozyskiwania ciepła pod kątem ekonomicznym oraz ochrony środowiska. Spółka prowadzi rozmowy i analizuje oferty przedstawione przez MPEC w Tarnowie na dostarczanie ciepła oraz Karpackie Zakłady Gazownicze na zasilanie paliwem gazowym. | Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A. |
| PA 19.2. Modernizacja malarni wydziałowych w Zakładach Mechanicznych „TARNÓW”S.A. | W 2005r. Spółka złożyła wniosek o pomoc finansową z funduszy unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W grudniu 2006r. Spółka podpisała umowę z NFOŚ o dofinansowanie. Zrealizowany zostanie zakup kabino-suszarki lakierniczej wyposażonej w absorber i instalację katalitycznego dopalania. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2007r. | Zakłady Mechaniczne „TARNÓW” S.A. |
| PA 20.1. Ograniczenie emisji niezorganizowanej ze składowiska. | Ograniczanie emisji niezorganizowanej ze składowisk odpadów jest realizowane sukcesywnie. Podczas zamykania poszczególnych sektorów odpadów prowadzona jest rekultywacja techniczna, a następnie biologiczna. Sektory obsiewane są trawą i zalesiane. | JRCh |
| PA 21.1. Analiza zasobów i możliwości wykorzystania w Ciepłowni „Paskówka” istniejących odnawialnych źródeł energii: - biogaz, - biomasa (np. słoma, wierzba energetyczna). | Analiza możliwości wykorzystania źródeł odnawialnych wykazała, ze praktycznie zastosowanie w MPEC Tarnów może znaleźć jedynie biomasa. Na terenie Tarnowa i okolic nie ma wystarczającej zorganizowanej produkcji biomasy na cele energetyczne. Istnieją pojedynczy producenci jednak nie zapewniający bezpieczeństwa energetycznego ewentualnych urządzeń w skali przemysłowej. Prowadzone są rozmowy w sprawie spalania osadów ściekowych ale jest to uzależnione od możliwości ich spalania pod kątem norm emisji oraz ceny paliwa. | MPEC |
| PA 22.1. Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla Tarnowa | Program Ochrony Powietrza dla Tarnowa opracowano ze względu na stwierdzone przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, powiększonych o margines tolerancji, pochodzącego ze źródeł: 1) powierzchniowych i liniowych związanych z ruchem samochodowym (w tym wtórny unos pyłu); 2) związanych ze zużyciem paliw na cele grzewcze i bytowe; 3) technologicznych; 4) energetycznego spalania paliw w scentralizowanych systemach grzewczych. Program Ochrony Powietrza dla Tarnowa ukazał się w rozporządzeniu Nr 63/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Tarnów (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005r. Nr 649 poz. 24724). | Wojewoda Małopolski |
| PA 23.1. Uporządkowanie stanu formalno-prawnego przez zakłady, które dotychczas tego nie wykonały | Stan formalno-prawny w zakresie ochrony powietrza zakłady przemysłowe regulują na bieżąco. | zakłady przemysłowe,WGKiOŚ |
| PA 24.1 Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu ruchu drogowego na środowisko. | W zakresie działań zmierzających do zmniejszenia wpływu ruchu drogowego na środowisko opracowano i wdrożono projekty zmian organizacji ruchu: - na ul. Starodąbrowskiej – odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Słonecznej, wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza, - na ul. Słowackiego, przy skrzyżowaniu z ul. Parkową i odcinku ul. Parkowej od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ul. PCK, - na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Romanowicza, - w ramach koncepcji opracowanej w BMIR dotyczącej połączenia ul. Dworcowej z ul. Tuchowską, opracowano projekt techniczny modernizacji ul. Dworcowej, Placu Dworcowego oraz wykonania połączenia ul. Dworcowej z ul. Bandrowskiego. | Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| ## W 1. Kontrola zagospodarowania ścieków bytowych na terenach nieskanalizowanych miasta Tarnowa. | Straż Miejska w Tarnowie w 2005 i 2006 r. przeprowadziła 1841 kontroli w zakresie nielegalnego pozbywania się nieczystości lub niszczenia zieleni. Nałożono 483 mandaty karne, skierowano 17 wniosków do Sądu Grodzkiego w Tarnowie, pouczono 1331 osób. Kontrola zagospodarowania ścieków bytowych realizowana jest na bieżąco. | Straż Miejska |
| ## W 2. Realizacja planu inwestycji związanych z modernizacją i budową sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Tarnowa w miarę posiadanych środków. | Inwestycje w ramach inicjatyw społecznych: 2005r. - budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Orkana-Wolańskiej (158,4 mb), - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyskiej (814,93 mb), - budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Jagiellońskiej (254,57 mb), - budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gombrowicza (69 mb), - budowa kanalizacji opadowej w ul. Bogusławskiego (41,5 mb). 2005-2006r. - budowa kanalizacji sanitarnej (534,,95 mb) i kanalizacji opadowej (417,28 mb) na Osiedlu Nauczycielskim, 2006r. - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Anioła (102,65 mb), - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzałkowskiego (86,52 mb), - budowa kanalizacji opadowej w ul. Zgody (107,85 mb). Ponadto wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej na terenie Klubu Sportowego Iskra Tarnów (100 mb). | WRI |
| W.2.1. Budowa kanalizacji na osiedlu Klikowa + kolektor F | Wykonano blisko 871 m kolektora F w części I oraz ponad 1084 m kolektora F w części II. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.2. Budowa kolektora "P" III etap oraz skanalizowanie jego zlewni | Wykonano 51 m kolektora 1800/1200. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.3. Budowa kanalizacji na osiedlu Zabłocie | Wykonano i zaakceptowano projekt budowlany dla kanalizacji w dzielnicy Zabłocie etap I i Ia (odcinek 1 i 2), etap II i etap VII-DK 4. Uzyskano pozwolenie na budowę dla: etapu I i Ia (odcinek 1 i 2), etapu II, etapu V, etapu VI, etapu VII. Wykonano i zaakceptowano projekt wykonawczy dla etapów I i Ia (odcinek 1) i etapu II. Przygotowano projekty budowlane dla etapu III, V, Via i VII. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.4. Budowa kanalizacji na osiedlu Koszyce i Czerwona | Uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji na ul.Krakowskiej, Koszyckiej, Dobrzańskiego, ul.Czerwona etap III. Przygotowano projekty budowlane na kanalizację na ul. Czerwonej Etap I i II. Wkonano kanalizację na Os. Koszyckim. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.5. Budowa kanalizacji na osiedlu Świerczków | Wykonano projekt budowlany kanalizacji. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.6. Budowa kanalizacji na osiedlu Strusina | Wykonano projekt budowlany kanalizacji w ul. Braci Żmudów i ul. Radosnej. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.7. Budowa kanalizacji w ul. H.Marusarz | Wykonano projekt budowlany kanalizacji. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.8. Budowa kanalizacji w ul. Górska i Szczytowa | Wykonano projekt budowlany kanalizacji. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 2.9. Wymiana najbardziej awaryjnych odcinków kanalizacji | W 2005r. wymieniono odcinki kanalizacji w ul. Dąbrowskiego, ul. Ochronek, ul. Anioła, ul. Kolejowej od Nr 1 do Nr 31, ul. Brzozowej, przyłączy w ul. Krasińskiego, w al. Piaskowej zmodernizowano studnie. W 2006r. wymieniono odcinki kanalizacji w ul. Szkolnej, ul. Akacjowej oraz części Kasztanowej, ul. Bandrowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Goldhammera, ul. Norwida. | ## TW |
| W 3.2. Budowa systemu gospodarki osadami ściekowymi w ZOŚ - wykonanie instalacji do suszenia osadów | Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną rozbudowy oczyszczalni. Wykonano i zaakceptowano projekt wymiany kabla SN 15 kW. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 4.1. Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Zakładów Azotowych | Oczyszczalnie ścieków ZAT S.A. zostały przekazane Jednostce Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. JRCh Sp. z o.o. wykonała odwodnienie osadów ściekowych z Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Biologicznej Oczyszczalni Ścieków. | ## JRCh |
| W 5.1.Wprowadzenie do regionalnego monitoringu wód podziemnych punktów, które pozwolą na obserwację jakości wód podziemnych w Tarnowie Świerczkowie | Badania wód podziemnych na terenie województwa małopolskiego były prowadzone w oparciu o krajową sieć pomiarową, która jest modyfikowana pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wykonawcą pomiarów w 2005 i 2006r., w krajowej sieci monitoringu wód podziemnych był Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Włączenie ujęcia wód podziemnych w Tarnowie-Świerczkowie do krajowej sieci monitoringu wód jest niemożliwe, ze względów technicznych (brak piezometrów). Obserwację jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |
| W 6.1. Narzucanie wymogu oczyszczania wód opadowych z powierzchni, na których odbywa się obrót paliwami | Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla instalacji związanych z dystrybucją paliw, nakładane są obowiązki wyłapywania i oczyszczania wód opadowych z terenów zanieczyszczonych (rejon rozładunku i dystrybucji paliwa). | ## GMT |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody do picia.

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| W 7.1. Wdrożenie programu modernizacji sieci magistralnej i wodociągowej | Wykonano projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz zakończono roboty na zad. 3 w ul. Czarna Droga. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 7.2. Wykonanie magistrali wodociągowej 800 mm od SUW do ul. Chyszowskiej | Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego budowy magistrali wodociągowej łączącej SUW Zbylitowska Góra oraz Świerczków z systemem wodociągowym Miasta Tarnowa. | ## TW |
| W 8.1. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Zbylitowska Góra I | Wykonano koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji SUW. Zadanie realizowano ze środków pomocowych Funduszu Spójności. | ## TW |
| W 8.2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Świerczków | Wykonano sieć energetyczną z pompowni wysokiego ciśnienia do pompowni niskiego ciśnienia. W 2006r. wymiana lewara, remont obiektów. | ## TW |
| W 8.3. Wymiana odcinków sieci wodociągowej wykonanej z azbestocementu | W 2005r. wymieniono sieć wodociągową w ul.Osiedle, ul. Granicznej, ul. Sienkiewicza, ul. Tuwima, ul. Śląskiej, ul. Mościckiego od nr 88 do ul. Wiejskiej, ul. Strusińskiej. W 2006r. wymieniono sieć wodociągową w ul. Niskiej, ul. Śląskiej, ul. Szkolnej, ul. Krzyskiej, ul. Bartla, ul. Ujejskiego | ## TW |
| W 9.1. Wykonanie dokumentacji dotyczącej ochrony ujęcia infiltracyjnego w rejonie Kępy Bogumiłowickiej | Wykonano projekt prac geologicznych na przeprowadzenie próbnych pompowań studni w celu aktualizacji zasobów eksploatacyjnych. | ## TW |
| W 9.2. Kontrola przestrzegania wymagań stref ochronnych wód podziemnych, aktualizacja terenów stref ochrony pośredniej ujęć wody, ustalenie warunków ograniczonego użytkowania | Podjęto działania mające na celu zabezpieczenie terenów ochronnych ujęcia wody w Kępie Bogumiłowickiej w związku z projektowanym zjazdem z autostrady A4. Wykonano badania geofizyczne celem poszukiwania terenów wodonośnych na południe od Kępy Bogumiłowickiej oraz przystąpiono do prac projektowych związanych z budową alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę dla aglomeracji tarnowskiej. | ## TW |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozwiązanie problemu zagospodarowania ścieków opadowych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| W 11.1. Kontynuacja modernizacji rowów i potoków na terenie miasta | W 2005r. wykonano remont 1 rowu (“k/Tuczarni”) i bieżącą konserwacji 2 potoków (Wątok i Klikowski) na łącznej długości 10,44 km za kwotę 56.797 zł oraz przebudowę rowu Olszynowego na odcinku otwartym, od przepustu w ul. M. Dąbrowskiej do ujścia do potoku Mrozówka ( 993mb ) za kwotę 209.351,48 zł. Wykonano również zabudowę wyrwy na lewym brzegu potoku Wątok w rejonie ul. Nadbrzeżnej Górnej Bocznej za kwotę 7.497,45 zł. Rozpoczęto przebudowę koryta potoku Wątok na odcinku od kładki na ul. Przesmyk do mostu na ul. Panny Marii (III sektor). Na realizację tego zadania Gminie Miasta Tarnowa przyznana została z rezerwy celowej budżetu państwa dotacja celowa w kwocie 1,0 mln zł. Pozostałą kwotę, ok. 0,5 mln zł stanową środki własne Gminy. Wartość robót wykonanych w 2005r. wyniosła 1,0 mln zł i została w całości sfinansowana ze środków powyższej dotacji rządowej. W 2006r. przeprowadzono remonty 10 rowów i potoków na długości 8,08 km za kwotę 163.123,66zł i bieżącą konserwację 2 potoków (Wątok i Klikowski) na długości 8,35 km za kwotę 80.114,48 zł oraz wykonano przebudowę rowu przy alei Piaskowej (wyłożenie korytkami betonowymi) na odcinku o długości 1190m za kwotę 343.961,99 zł. Wykonano również zabudowę 2 wyrw na potoku Wątok w rejonie ul. Spytki z Melsztyna i 1 wyrwy na potoku Klikowskim przy ul. Mroźnej, na łączna kwotę 83.153,07 zł. Zakończono przebudowę koryta potoku Wątok na odcinku od kładki na ul. Przesmyk do mostu na ul. Panny Marii (III sektor). Zadanie to współfinansowane było z dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa. Całkowita wartość robót budowlanych, prowadzonych w latach 2005-2006, wyniosła 1.498.471,09zł, w tym kwota 1.000.000,- zł wydatkowana była z dotacji celowej, a kwota 498.471,09zł ze środków własnych Gminy Miasta Tarnowa. | ## WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozpoznanie klimatu akustycznego zwłaszcza w centrum miasta i na terenach przyległych do obwodnic oraz identyfikacja zagrożeń hałasem.

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| H1.1. Kontynuacja monitoringu hałasu wzdłuż najbardziej uciążliwych tras komunikacji samochodowej. | W 2005r. i 2006r. pomiary równoważnego poziomu dźwięku A, który określa dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, dla pory dnia, dla hałasu drogowego, przeprowadzono w następujących punktach: - punkt przy ulicy Krakowskiej (wylot z miasta w kierunku Krakowa pomiędzy ulicą Czerwoną a wjazdem na obwodnicę południową), - punkt przy ulicy Niedomickiej obok Szkoły Podstawowej Nr 10, - punkt przy ulicy Mickiewicza obok b. Szkoły Muzycznej. | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |
| H1.2. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu wzdłuż linii kolejowych. | W 2005r. i 2006r. przeprowadzono pomiary hałasu pochodzącego od ruchu kolejowego w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w Tarnowie przy ulicy Pustaki (linia kolejowa Tarnów - Kraków). | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |
| H1.3. Wykonanie pomiarów hałasu wraz z opracowaniem map akustycznych dla dróg i linii kolejowych, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych terenach. | GDDPiA sporządzi do końca czerwca 2007r. mapy akustyczne obszarów narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu dla administrowanych przez nią dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę. Mapy te zostaną przekazane do właściwych urzędów, które we współpracy z GDDKiA opracują plany ochrony określające działania zmierzające do usunięcia uciążliwości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie do końca 2008r. przewiduje wykonanie pomiarów hałasu na liniach kolejowych: nr 91 Kraków – Medyka (magistralna), nr 96 Tarnów – Leluchów (pierwszorzędna) i nr 609 Tarnów Filia – Tarnów Wschód (pierwszorzędna). Dla linii kolejowej nr 91 opracowana zostanie mapa akustyczna. Dla pozostałych linii kolejowych, na których natężenie ruchu kolejowego nie przekracza 60 000 pociągów rocznie, nie przewiduje się wykonania map akustycznych. | zarządzający drogą lub linią kolejową |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Obniżenie poziomu hałasu i zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców.

| H2.1. Wykonanie dokumentacji projektowych ekranów akustycznych przy ulicach: Słonecznej, Krakowskiej, Czerwonych Klonów, obwodnicy pd. | GDDPiA sporządzi do końca czerwca 2007r. mapy akustyczne obszarów narażonych na ponadnormatywny poziom hałasu dla administrowanych przez nią dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 16400 pojazdów na dobę. Mapy te zostaną przekazane do właściwych urzędów, które we współpracy z GDDKiA opracują plany ochrony określające działania zmierzające do usunięcia uciążliwości. Dokumentacje projektowe ekranów akustycznych przy pozostałych ulicach będą sukcesywnie wykonywane przez TZDM w latach następnych. | TZDM, GMT |
| --- | --- | --- |
| H2.2. Budowa ekranów akustycznych. | Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 73 realizowana jest od 2004r. Budowa ekranów wzdłuż Al. Jana Pawła II realizowana jest etapami. Od strony Osiedla Jasna budowa ekranów została zakończona, natomiast od strony Osiedla Zielonego ekrany wybudowano na połowie zaplanowanego odcinka. | TZDM, GMT |
| H2.4. Bieżąca kontrola zakładów pracy w zakresie emisji hałasu. | W 2005r. WIOŚ – Delegatura w Tarnowie przeprowadziła w zakładach na terenie miasta Tarnowa 8 kontroli w tym 3 kontrole planowe, 1 kontrola na wniosek Prezydenta Miasta Tarnowa – Kawiarnia „HADES” s.c., 2 kontrole na wniosek Wojewody Małopolskiego – Myjnia Samochodowa należąca do PKS w Tarnowie oraz 3 kontrole interwencyjne na wniosek obywateli. W ramach w/w kontroli dokonano pomiarów 7 obiektów. W 2006r. przeprowadzono 3 kontrole w tym 2 planowe i 1 interwencyjna na wniosek obywatela. W ramach kontroli dokonano pomiarów dla 3 obiektów. | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |
| H2.5. Działania obniżające ponadnormatywny hałas w zakładach pracy m.in. w ZAT. | W okresie listopad 2005r. – styczeń 2006r. została opracowana dla ZAT „Koncepcja techniczno – kosztowa zabudowy i przeniesienia tłumika wydmuchu CO2 V RM celem obniżenia równoważnego poziomu dźwięku A na zewnątrz ZAT poniżej 45 dB”. ZAT zlecił BIPROZAT Tarnów wykonanie dokumentacji „Montaż tłumików szczelinowych na istniejących wydmuchach zamocowanych na kolumnie AK 5-2”. Zgodnie z tą dokumentacją zaproponowano zabudowanie na istniejących wydmuchach zamocowanych do kolumny AK 5-2 dwóch sztuk tłumików kanałowo szczelinowych (po jednym na każdym wydmuchu), przystosowanych do średnicy rurociągów. Celem natychmiastowego ograniczenia hałasu, niezależnie od realizacji inwestycji zastosowano system rozdzielania strumienia CO2. System ten był eksploatowany do momentu zabudowy tłumików. Zabudowę tłumików zakończono w 2007r. | ZAT |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Odpowiednie planowanie przestrzenne

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| H4. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagadnień hałasu | W realizowanych na obszarze Gminy Miasta Tarnowa miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia uciążliwości akustycznej obiektów oraz elementów infrastruktury drogowej i komunikacji uwzględnione są zgodnie z wymogami przepisów o ochronie środowiska w tym ochronie przed hałasem. Wyznaczając nowe obszary funkcjonalne określa się ich rodzaj, sposób i użytkowanie zagospodarowania uwzględniające ustalenia opracowania specjalistycznego, jakim jest prognoza oddziaływania ustaleń planu na środowisko. Opracowanie to jest wymagane obligatoryjnie do każdego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ustaleniach planu dotyczących zasad zagospodarowania terenu określa się odległości usytuowania obiektów od występujących lub projektowanych źródeł uciążliwości akustycznej oraz podaje się dopuszczalny dla danego terenu poziom hałasu. | WUB |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Analiza istniejącego stanu komunikacji w mieście i identyfikacja uciążliwości

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| H5.1. Wykonanie pomiarów natężenia i struktury ruchu na najbardziej uciążliwych ulicach i skrzyżowaniach. | Pomiary natężenia ruchu prowadzone są na bieżąco i na bieżąco dokonywane są zmiany ruchu na skrzyżowaniach poprzez budowę sygnalizacji świetlnej lub poprzez modernizację istniejących sygnalizacji. | TZDM |
| H5.2. Określenie największych problemów komunikacyjnych i wyznaczenie tras komunikacyjnych i skrzyżowań o niewystarczającej przepustowości, celem podjęcia działań dążących do zwiększenia płynności ruchu, a tym samym zmniejszenia uciążliwości akustycznych. | Problemy komunikacyjne na terenie Tarnowa obserwowane są już od kilku lat, a ich rozwiązanie można osiągnąć tylko poprzez rozbudowę istniejących lub budowę nowych ciągów komunikacyjnych, co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację. Czynione są starania o pozyskanie środków finansowych z UE na lata 2007-2013 w celu przyspieszenia realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. | TZDM |
| H6.1. Rozpoznanie zapotrzebowania w zakresie komunikacji zbiorowej: - rodzaj transportu, - pora przejazdu, - najbardziej uczęszczane trasy. | Corocznie wykonywane są pomiary napełnienia autobusów, a także przeprowadzane są ankiety wśród pasażerów komunikacji miejskiej. W organizowaniu komunikacji miejskiej uwzględniane są wnioski pasażerów, szczyty przewozowe (w godzinach od 6.00 do 8.00 oraz od 13.30 do 16.30) oraz główne kierunki komunikacyjne ukształtowane m.in. przez lokalizację większych zakładów pracy, szkół i innych instytucji użyteczności publicznej. Rodzaj autobusów dostosowana jest do potrzeb pasażerów i potoków pasażerskich – autobusy typu MINI (małej pojemności 40 – 50 osób), MIDI ( średniej pojemności 70 -90 osób) i MAXI (dużej pojemności 90 -110 osób). | ZKM |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Obniżenie uciążliwości akustycznych poprzez poprawę rozwiązań komunikacyjnych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| H7.1. Bieżące remonty nawierzchni dróg z uwzględnieniem doboru odpowiednich materiałów do budowy i modernizacji dróg (nawierzchnie ciche). | GDDKiA, jako zarządzający całym odcinkiem obwodnicy Tarnowa, zajmuje się bieżącym utrzymaniem drogi. TZDM realizuje zadanie na bieżąco. Remonty dróg ze względu na porę roku wykonywane są z materiałów spełniających wymagania dla istniejących temperatur. | GDDKiA, TZDM |
| H7.2. Modernizacja DK4 Kraków - Tarnów. | Modernizacja odcinka DK4 Kraków – Tarnów przebiega zgodnie z planem. | GDDKiA |
| H7.3. Modernizacja DK73 Kielce - Tarnów | Pełna modernizacja DK73 może zostać wykonana po przejęciu ruchu przez planowaną do budowy drogę równoległą łączącą węzeł autostrady z Al. Jana Pawła II. | TZDM |
| H7.4. Modernizacja DW977 Tarnów - Tuchów i przekwalifikowanie jej na drogę krajową (przedłużenie DK73). | Modernizacja DW 977 została wprowadzona do projektu zadań na realizację, których można otrzymać dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. TZDM zwrócił się do Ministra Transportu z wnioskiem o przekwalifikowanie DW977 na drogę krajową. | TZDM |
| H7.5. Bezkolizyjne połączenie DW977 i DK73. | Trwają prace związane z przygotowanie dokumentacji projektowej połączenia DW977 i DK73. | TZDM |
| H8.1. Kontynuacja odpowiedniej organizacji ruchu m.in. poprzez przebudowę skrzyżowań, sygnalizacji świetlnej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego. | Zadanie realizowane na bieżąco. | TZDM |
| H8.2. Działania zmierzające do usprawnienia płynności ruchu drogowego. | W zakresie działań zmierzających do usprawnienia płynności ruchu drogowego zmodernizowano oraz wykonano nowe sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: ul.Starodąbrowska – ul.Lwowska, Al.Jana Pawła II – ul.Odległa, Al.Jana Pawła II – ul.Słoneczna, ul.Lwowska – ul.Słoneczna – ul.Orkana, ul.Konarskiego – ul.Gumniska – ul.Dąrbowskiego, Al.Matki Bożej Fatimskiej, ul.Nowodąbrowska. Wszystkie te sygnalizacje przystosowane są do współpracy z systemem sterowania ruchem drogowym i mogą być podłączone do centrum sterowania i zarządzania ruchem. | Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu |
| H9.1. Budowa nowych parkingów na obrzeżach centrum miasta. | W trakcie opracowania jest program budowy nowych i rozbudowy istniejących parkingów na obszarze całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem centrum. | ## TZDM |
| H9.2. Zorganizowanie sprawnego połączenia poprzez komunikację zbiorową z parkingów do centrum miasta. | Zapewniono połączenie z parkingów przy krańcowych przystankach linii komunikacyjnych: z kierunku wschodniego – przystanek Nowy Szpital-Lwowska (linie: 0B, 4, 9, 11, 19, 35, 42), z kierunku zachodniego – przystanek Mościce – Plac ( linie: 0A, 0B, 9, 14, 24, 36, 38). | ## ZKM |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 1.1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomników przyrody i innych cennych przyrodniczo obiektów w Tarnowie | Zadanie zostało wykonane. W 2005r. wydano informator, w formie planu miasta, „Tarnów. Promotor ekologii”. Na awersie arkusza planu miasta Tarnowa zaznaczono: pomniki przyrody, rezerwat przyrody, ścieżki rowerowe, projektowane użytki ekologiczne. Na rewersie: krótki tekst zawierający informacje na temat form ochrony przyrody, zieleni miejskiej i sieci dróg rowerowych w Tarnowie oraz barwne fotografie oraz opisy 37 pomników przyrody, rezerwatu przyrody „Debrza” i projektowanych użytków ekologicznych. Nakład 1 000 egz. | WGKiOŚ |
| OP 1.2 Monitoring stanu obiektów chronionych | Monitoring stanu obiektów chronionych prowadzony jest na bieżąco. Informacje na temat stanu pomników przyrody przekazywane są również przez mieszkańców Tarnowa oraz przez szkoły opiekujące się pomnikami przyrody występującymi na ich terenie bądź w pobliżu. | WGKiOŚ |
| OP 2.1. Wykonanie oznaczeń i zabezpieczeń pomników przyrody | Zadanie realizowane jest na bieżąco. | WGKiOŚ, MUW |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Konserwacja i odtwarzanie parków miejskich i zabytkowych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury na terenach zieleni miejskiej | Wykonano w Parku Strzeleckim w Ogrodzie Jordanowskim plac zabaw z nowymi urządzeniami zabawowymi i elastyczną nawierzchnią w różnych kolorach. Wykonano również: - plac zabaw na Górze Św. Marcina, - alejkę w Parku Piaskówka łącznie z ławkami i koszami na odpady komunalne, - alejkę w Parku Legionów. | WGKiOŚ |
| OP 4.1. Modernizacja infrastruktury Parku Sanguszków | W latach 2005 – 2006 usuwano drzewa w Parku Sanguszków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wykonano naprawę oświetlenia parkowego | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie liczebności i jakości zieleni miejskiej

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 5.1. Kontynuacja programu zazieleniania miasta | W latach 2005-2006 wykonano plac zabaw i rekreacji na Osiedlu Koszyckim w rejonie ulic Waszkiewicza, Kleeberga i Sucharskiego. W ramach tego zadania wykonano zostało m.in. trawiaste boisko do piłki nożnej o wym. 49,0 x 91,0 m, a także zasadzona została roślinność iglasta i liściasta, wzdłuż ciągu pieszego posadzono drzewa i krzewy. W 2005r. wspólnie z mieszkańcami Domu dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS, posadzono 1090 drzew. Sadzonki drzew pozyskano głównie z samosiewów powstałych w zadrzewieniach na terenie Tarnowa i posadzono je na gruntach komunalnych miasta Tarnowa, przede wszystkim w pasach drogowych i wzdłuż cieków wodnych. Wykaz gatunków i ilość posadzonych drzew: głóg szkarłatny - 10 szt., jarząb pospolity - 18 szt., brzoza brodawkowata - 20 szt., klon jawor - 24 szt., jarząb szwedzki - 30 szt., wiąz polny odm. korkowa - 30 szt., trójiglicznia - 30 szt., jesion wyniosły - 85 szt., lipa drobnolistna - 215 szt., klon pospolity - 318 szt., jesion wyniosły - 150 szt., klon pospolity - 160 szt. W 2006r. posadzono 100 drzew (brzoza brodawkowata). Sadzonki drzew pozyskano głównie z samosiewów powstałych w zadrzewieniach na terenie Tarnowa i posadzono je na gruntach komunalnych miasta Tarnowa, przede wszystkim w pasach drogowych. Na zieleńcu przy ul. Mickiewicza i przy ul. Szerokiej wysadzono 820 szt krzewów oraz założono nowy trawnik. | WGKiOŚ, WRI |
| OP 5.3. Zakładanie pasów zieleni ochronnej wzdłuż tras komunikacyjnych | Wzdłuż istniejących tras komunikacyjnych o gęstej zabudowie mieszkaniowej brak jest możliwości terenowych na założenie pasów zieleni ochronnej, natomiast wszystkie projektowane nowe trasy komunikacyjne zawierają pasy zieleni wzdłuż ich przebiegu. W roku 2005 obsadzono pnączami ekrany akustyczne przy ul. Jana Pawła II, które jednak natrafiły na niesprzyjające warunki rozwoju. Wykonanie górnej części ekranów z tafli szyb spowodowało niemożliwość przytwierdzania się ich do podłoża i w efekcie ich zamieranie. | WGKiOŚ TZDM |
| OP 5.4. Stosowanie wymogu nasadzeń rekompensacyjnych w zamian za wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów | W decyzjach zezwalających na wycięcie drzew każdorazowo nakładane są obowiązki nasadzeń rekompensacyjnych. W 2005r. zobowiązano do posadzenia 1600 szt. drzew i krzewów. W 2006r. zobowiązano do posadzenia 2500 szt. drzew i krzewów. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie powierzchni terenów rekreacyjnych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 6.1. Propagowanie zakładania nowych obiektów rekreacyjnych i baz noclegowych na terenie miasta (gospodarstwa agroturystyczne) | Na placu zabaw na Osiedlu Koszyckim wybudowano boisko do piłki nożnej, dwa korty tenisowe wraz z wyposażeniem i ogrodzeniem z siatki o wymiarach 15,0 x 30 m każdy, boisko do koszykówki i siatkówki o wymiarach 15,0 x 28,0 m wraz z wyposażeniem, plac dla deskorolkarzy, plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem oraz kącik dla osób starszych. W Parku Strzeleckim oraz na Górze Św. Marcina wykonano place zabaw z nowymi urządzeniami zabawowymi. | WGKiOŚ, WRI |
| OP 6.2. Budowa ścieżek rowerowych | W 2005r. wykonano 8 200 mb ścieżek rowerowych: - ul. Romanowicza odc. od ul. Klikowskiej do ul. Piłsudskiego – 1300 mb, - ul. Piłsudskiego odc. od ul. Romanowicza do basenu – 400 mb, - ul. Aleja Solidarności odc. od ul. Klikowskiej do ul. Legionów – 600 mb, - ul. Legionów odc. od ul. Mickiewicza do ul. Wałowej – 200 mb, - ul. Lwowska odc. od ul. Wałowej do ul. Starodąbrowskiej – 500 mb, - ul. Mościckiego odc. od ul. Czystej do mostu – 500 mb, - ul. Sienkiewicza odc. od ul. Norwida do ul. Zacisznej– 400 mb, - ul. Zaciszna odc. od ul. Sienkiewicza do ul. Czarna Droga – 500 mb, - ul. Koszycka odc. od ul. Krakowskiej do ul. Chrobrego – 700 mb, - ul. Krakowska odc. od ul. Koszyckiej do parku Dworcowego – 2500 mb, - ul. Czerwonych Klonów odc. od ul. Chemicznej do ul. Norwida – 300 mb, - ul. Jana Pawła II odc. od ul. Westerplatte do istniejącej ścieżki – 300 mb. W 2006r. wykonano 6742 mb ścieżek rowerowych: - ul. Słoneczna odc. od ul. Starodąbrowskiej do ul. Aleja Jana Pawła II - 1010 mb, - ul. Starodąbrowska odc. od ul. Słonecznej do ul. Błonie – 2800 mb, - ul. Czerwona odc. od ul. Brzozowej do ul. Krakowskiej – 1060 mb, - ul. Klikowska odc. od ul. Romanowicza do ul. Elektrycznej – 1150 mb, - ul. Chrobrego – 722 mb | TZDM |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 7.1. Zwiększenie zakresu prac konserwatorskich w zabytkowych obiektach, które mają potencjał turystyczny | Brak stanowiska Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura w Tarnowie. | WUOZ |
| OP 8.1. Propagowanie wśród mieszkańców informacji o kulturze regionu i stylu architektonicznym nawiązujących do miejscowej tradycji | Tarnowskie Centrum Informacji przygotowało szereg opracowań dotyczących unikatowych budowli i budynków regionu tarnowskiego. Jednymi z pierwszych były bezpłatne ulotki „Urok małych miasteczek” i „Architektura drewniana”. Informacje takie znalazły się również w podstawowym folderze promocyjnym regionu tarnowskiego zatytułowanym „Tarnów i region”. Publikacja ta została wydana w sześciu wersjach językowych. TCI opracowało również informacje wykorzystujące elektroniczne nośniki i formy prezentacji – strony www. Wśród baz danych dostępnych poprzez serwis internetowy TCI, znajduje się regularnie aktualizowana baza gospodarstw agroturystycznych regionu, opracowana wspólnie ze stowarzyszeniem Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne. | TCI |
| OP 9.2 Rozwój małej architektury (kwietniki, ławki, kosze, nawierzchnie chodnikowe itp.) | Na placu zabaw i rekreacji na Osiedlu Koszycki zamontowane zostały: huśtawki, piaskownica, ławko-stół, tablica do rysowania, zestaw zabawowy, pergola odgradzająca, ławki parkowe. Ciągi piesze wykonano z kostki brukowej, plac zabaw o nawierzchni klepiskowej. Tor dla deskorolkarzy o nawierzchni betonowej wyposażony w rurę zjazdową, rol-skos, najazd łukowy krótki oraz platformę. W kąciku dla osób starszych, wzdłuż ciągu pieszego wykonanego z grysu posadzono drzewa i krzewy oraz zamontowano ławki parkowe. Teren został oświetlony. W roku 2005 i 2006 na terenie Miasta Tarnowa zamontowano 96 nowych koszy na odpady komunalne, zakupiono i zamontowano 80 ławek parkowych oraz wysadzano w każdym roku około 20 000 kwiatów jednorocznych w parkach i zieleńcach miejskich. | WGKiOŚ, WRI |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 10.1. Sporządzenie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenie miasta Tarnowa | W roku 2005 sporządzono dokumentację inwentaryzacyjną zabytkowej alei lipowej w ulicy Błotnej. | WGKiOŚ |
| OP 11.1. Ochrona dolin rzecznych | Od 2002 roku Urząd Miasta organizuje akcję sprzątania przepływającego przez miasto potoku Wątok. W przedsięwzięciu biorą udział uczniowie i nauczyciele tarnowskich szkół, studenci PWSZ w Tarnowie, członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracownicy i stażyści Urzędu Miasta Tarnowa Od wiosny 2003 roku do porządkowania terenów przyległych do potoku włączyła się sąsiednia gmina Skrzyszów, gdyż tylko objęcie kompleksową opieką Wątoku na całej jego długości może przynieść zamierzone efekty. Również w 2003 roku akcje porządkowe rozszerzono na pocegielniane wyrobisko Kantoria. Najczęściej "wyławiane" były butelki plastikowe i szklane, worki foliowe, zdarzały się też stare wiadra, skrzynki plastikowe, złom żelazny. O sukcesie akcji świadczy fakt, iż ilość zbieranych odpadów jest z roku na rok mniejsza w porównaniu z pierwszymi akcjami, oraz nie spotyka się odpadów niebezpiecznych i szczególnie uciążliwych. Porządkowanie potoku było również przygotowaniem do działań inwestycyjnych, prowadzonej od 2003 roku przebudowy odcinka koryta, zwiększającej bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, wraz z budową bulwarów spacerowych dla mieszkańców miasta. Efektem prowadzonej akcji jest pojawienie się rodziny bobrów w dolnym odcinku Wątoku. | WGKiOŚ |
| OP 11.2. Zwiększanie powierzchni terenów zalesionych | Nadleśnictwo Gromnik w 2005 r. na terenie Miasta Tarnowa w kompleksie leśnym położonym w sąsiedztwie zakładów TAMEL dokonało nasadzeń drzew leśnych na powierzchni ok. 20 arów wysadzając sadzonki dębu szypułkowego i olszy czarnej. W 2006 r. w Krzyżu i lesie Soślina nasadzenia objęły powierzchnię 13 arów, do ich wykonania użyto sadzonek buka, lipy i dębu. W 2005r. kontynuowano zalesienia wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu. Założono uprawę leśną o powierzchni 1ha. Posadzono 5 800 szt. drzew (brzoza, modrzew, sosna). W 2006r. wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu posadzono 6 tys. szt. sosny i 3 ty. Olchy, na powierzchni 1,5 ha. | RDLP, GMT |
| OP 12.1. Wytyczanie tras turystycznych i ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych na obszarach cennych przyrodniczo | W 2003 roku rozpoczęto w Tarnowie realizację „Programu turystyczno - wypoczynkowego w zakresie budowy ścieżek i dróg rowerowych oraz terenów zieleni dla miasta Tarnowa”. Przewidziana jest w nim budowa 5 głównych tras, o długości 54 km tras rowerowych w obrębie miasta, które mają łączyć największe osiedla z parkami i terenami rekreacyjnymi. We wrześniu 2006r. rozpoczęto realizację projektu przyrodniczego „Spotkajmy się w miejskim ogrodzie”. Pomysłodawcą projektu, w którym uczestniczyły tarnowskie szkoły podstawowe nr 1 i nr 10 oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, było Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Organizatorzy uzyskali wsparcie i pomoc Urzędu Miasta Tarnowa, Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska. Efekty projektu to między innymi scenariusze zajęć terenowych, które można prowadzić w parku, wraz z wkładką – folderem przedstawiającym wybrane projekty graficzne tablic opisujących urokliwe gatunki drzew i krzewów występujących w Parku Strzeleckim. W ramach projektu wydana została ulotka „Ogród Miejski – Park Strzelecki. Wykonane zostały także estetyczne tablice informacyjne z nazwą polską i łacińską najciekawszych gatunków, które umieszczono na 80 okazach roślin parkowych. | WGKiOŚ, GMT, POE |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Waloryzacja bazy surowcowej Miasta

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| SM 1. Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego udokumentowanych złóż | W granicach administracyjnych Miasta Tarnowa znajdują się dwa udokumentowane złoża: złoże gazu ziemnego „Tarnów:, w terenie górniczym „Tarnów” w południowej części Miasta oraz złoża surowców ilastych „Krzyż”. W obszarze złoża „Krzyż” miasto posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W obszarze górniczym „Tarnów” na mocy uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/626/2005 z dnia 19 maja 2005r. odstąpiono od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po uzyskaniu stosownej zgody zarządcy złoża. | ## WUB |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| SM 2.1. Wykonanie kontroli przeprowadzonych rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. | W okresie 2005 i 2006r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie prowadził kontroli planowych w zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W 2006r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o., 38-200 Jasło ul.Asnyka 6, w zakresie uznania rekultywacji gruntów rolnych, zajętych czasowo pod obiekty wiertni „Tarnów 81K”. | WGKiOŚ, WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rozpoznanie poziomów niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w środowisku

| PEM 1.1. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wzdłuż linii wysokiego napięcia, rozdzielni i stacji transformatorowych (110kv, 220kV i 400kV). | Ochrona przed polami elektromagnetycznymi w ENION S.A. Oddział Tarnów – ZET polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach. | ENION S.A. |
| --- | --- | --- |
| PEM 1.2. Pomiary poziomu niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wokół stacji nadawczych telefonii komórkowej. | W decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nakładane są obowiązki przedstawienia analizy porealizacyjnej, zawierającej porównanie przedstawionych w raporcie oddziaływania na środowisko zasięgów obszarów, dla których przekroczony jest dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego z rzeczywistymi pomiarami pól elektromagnetycznych wykonanymi bezpośrednio po pierwszym uruchomieniu instalacji. | Operator sieci telefonii komórkowej |
| PEM 1.4 Państwowy monitoring PEM w środowisku na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. | W 2006r. monitorowano w zakresie PEM w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska – Plac Kazimierza Wielkiego, a ramach kontroli – Aleję Tarnowskich. W obu przypadkach nie stwierdzono przekroczeń. | WIOŚ w Krakowie Delegatura w Tarnowie |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapobieganie wystąpieniu poważnej awarii

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| N 1.1 Wykonywanie ciągłej aktualizacji instalacji/zdarzeń mogących spowodować sytuację kryzysową | W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności dla potrzeb Planu Reagowania Kryzysowego oraz innych planów ratowniczych sporządzona została ocena zagrożenia Miasta Tarnowa uwzględniająca wszystkie potencjalne sytuacje kryzysowe. Aktualizacja oceny zagrożenia prowadzona jest w oparciu o informacje uzyskane od sił ratowniczych bezpośrednio zaangażowanych w usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych, takie jak Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratownictwa Chemicznego, Policja, Straż Miejska a także z Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie. | WZKiOL |
| N 1.2. Współpraca z zakładami przemysłowymi/usługowymi z terenu miasta Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | W WZKiOL corocznie aktualizowane są wykazy niebezpiecznych substancji chemicznych oraz trucizn znajdujących się w zakładach pracy. W porozumieniu z ZAT prowadzona jest coroczna aktualizacja danych dotyczących współczynnika NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) substancji toksycznych występujących w procesie produkcji oraz warunków zaistnienia III stopnia zagrożenia skutkującego zarządzeniem ewakuacji mieszkańców przez Prezydenta Miasta Tarnowa. | WZKiOL |
| N 2.2. Kontynuacja współpracy z jednostkami włączonymi w działania na wypadek wystąpienia poważnej awarii (JRCh, Straż Pożarna, Policja, inne zakłady przemysłowe, etc.) | Współpraca z jednostkami ratowniczymi na terenie m. Tarnowa odbywa się w oparciu o „siatkę bezpieczeństwa” będącą podstawowym dokumentem Planu Reagowania Kryzysowego. W „siatce bezpieczeństwa” ujęte zostały wszystkie potencjalne siły i instytucje mogące uczestniczyć w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Wyszczególnione zostały zadania wiodące i pomocnicze. Co najmniej raz w roku prowadzona jest gra z Członkami Zespołu Reagowania Kryzysowego m. Tarnowa oraz wydzieloną kadrą zakładów i instytucji miasta na temat: „Prowadzenie akcji ratowniczej w zakładzie posiadającym TSP”. | WZKiOL Straż Pożarna, Policja, JRCh |
| N 3.1. Podtrzymywanie współpracy z JRCH sp. z o.o. w zakresie usuwania skutków poważnej awarii oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku akcji ratowniczych | Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Jednostką Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., JRCh świadczy następujące usługi: - Utrzymanie gotowości ratowniczej całodobowo 3 ratowników wraz z posiadanym sprzętem ratowniczym i środkami transportu do udziału w likwidacji awarii chemicznych, zagrożeń dla ludności lub klęsk żywiołowych na terenie m. Tarnowa. W przypadku konieczności JRCh zobowiązuje się postawić do dyspozycji Prezydenta Miasta siły i środki będące w jej posiadaniu. - Nieodpłatny udział ludzi i sprzętu w organizowanych przez GMT ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej lub innych ćwiczeniach przewidujących udział JRCh. - Nieodpłatne uczestnictwo w likwidacji awarii chemicznych i skutków wypadków drogowych na terenie m. Tarnowa, na wezwanie Prezydenta Miasta (Dyrektor WGKiOŚ, Dyrektora WZKiOL oficera dyżurnego PSP). - Przyjmowanie i utylizowanie substancji chemicznych powstałych w wyniku awarii chemicznych lub wypadków drogowych na terenie m.Tarnowa w zakresie posiadanej decyzji WGKiOŚ. - Nieodpłatne przekazywanie do pracowni chemicznych szkół na terenie m.Tarnowa posiadanych odczynników chemicznych przydatnych szkołom do celów dydaktycznych. - Prowadzenie nieodpłatnego szkolenia odpowiedzialnych służb GMT gdy profil szkolenia jest zgodny z charakterem działalności JRCh oraz potrzebami uzgodnionymi wzajemnie z WZKiOL. | GMT WZKiOL JRCh |
| N 3.2 Przekazywanie informacji do WZKiOL o transporcie toksycznych substancji przez teren Tarnowa | Każdorazowo Sekcja Ruchu Drogowego KMP w Tarnowie jest informowana o przypadkach transportu substancji szczególnie niebezpiecznych i toksycznych. Po otrzymaniu komunikatu prowadzony jest monitoring trasy przejazdu pojazdu z materiałem szczególnie niebezpiecznym lub toksycznym. W 2006r. nie odnotowano przypadków zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów wykonujących transport substancji toksycznych. | Policja |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Przeszkolenie mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia zagrożenia

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| N 4.1. Przygotowanie i przeprowadzanie szkoleń mieszkańców Tarnowa w zakresie wystąpienia sytuacji kryzysowej | Prowadzenie szkoleń mieszkańców Tarnowa w zakresie obrony cywilnej odbywa się w oparciu o coroczny „Plan Działania w Zakresie Obrony Cywilnej/Ochrony Ludności/, Zarządzania-Reagowania Kryzysowego i Spraw Obronnych m. Tarnowa” oraz wytyczne i program szkolenia Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Szkolenia prowadzone są głównie w oparciu o załogi zakładów pracy i instytucji oraz przekazywanie informacji dla pozostałych mieszkańców Miasta przy wykorzystaniu lokalnych środków przekazu. WZKiOL przygotował „Poradnik zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia powodzi” oraz ulotkę o zaleceniach w jaki sposób ustrzec się „ptasiej grypy”. | WZKiOL Straż Pożarna, Policja |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Przestrzeganie bezpiecznego transportu ładunków niebezpiecznych i właściwego jego nadzorowania

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| N 5.1. Wykonywanie systematycznej kontroli pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne przez patrole drogowe policji. | Zadanie realizowane na bieżąco. | Policja |
| N 6.1. Opracowanie projektu optymalnych tras dla przewozu ładunków niebezpiecznych przez teren miasta Tarnowa i jego wdrożenie. | Opracowany i wdrożony projekt organizacji ruchu pozwala na przejazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z wykorzystaniem głównych ciągów komunikacyjnych: - drogą krajową nr 73 ulicami Nowodąbrowską – Błonie – Al. Jana Pawła II – Słoneczną – Lwowską do obwodnicy, - drogą wojewódzką nr 973 ulicami: Czerwoną – Czerwonych Klonów – Kwiatkowskiego – Mościckiego – Wyszyńskiego – Elektryczną – Al. Piaskową i Mroźna w kierunku Niedomickiej lub Spokojną do drogi krajowej nr 73. Obecnie trasa ta jest ograniczona poprzez zamknięty most na rz. Biała. Trasy dla przewozu ładunków niebezpiecznych zostały oznakowane znakami pionowymi. Oznakowanie pozostałych dróg pozwala na dojazd pojazdów przewożących materiały niebezpieczne zaopatrujących stacje benzynowe lub hurtownie bez możliwości przejazdu tranzytem. | TZDM, Miejski Inżynier Ruchu |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Rekultywacja terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OZ 1.1. Rekultywacja terenu w rejonie transformatora zlokalizowanego przy ul. Sadowej w Tarnowie | W wyniku kolizji drogowej-uderzenia samochodu ciężarowego w transformator- nastąpił wyciek oleju z transformatora na powierzchnię ziemi. Podjęto działania rekultywacyjne polegające na zebraniu warstwy gleby w ilości 0,8 m3. Zanieczyszczona gleba została poddana utylizacji. | GMT |
| OZ 1.2. Rekultywacja skarpy prawego brzegu Wątoku w rejonie ul. Mostowej w Tarnowie | Prace rekultywacyjne zanieczyszczonego terenu w rejonie oberwania się prawej skarpy potoku Wątok, zostały przeprowadzone w 2005r. Zastosowano metodę biologiczną „in situ”. Wykonano 50 otworów w obrębie stwierdzonego zasięgu zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na powierzchni ok. 150 m2, do których zaaplikowano odpowiednią dawkę preparatu mikrobiologicznego DBC Plus typ R-5. Preparat ten znajduje szerokie zastosowanie we wspomaganiu oczyszczania ścieków zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi, a także do oczyszczania gruntu. Zawarte w preparacie hodowle mikroorganizmów rozkładają fenol i jego pochodne, węglowodory aromatyczne oraz inne związki chemiczne. | GMT |
| OZ 1.3. Rekultywacja terenu na stacji paliw przy ul. Jastruna 3 w Tarnowie | Po przeprowadzonym remoncie i modernizacji stacji paliw przy ul. Jastruna 3 teren, na którym były wykonywane prace remontowo-budowlane, został zrekultywowany, oczyszczony z odpadów, nawieziono i wyrównano nową warstwę ziemi, na której posiano trawnik. | P.P.U.P Poczta Polska S.A. |

# EDUKACJA EKOLOGICZNA

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| O 1.1. Dalsze prowadzenie edukacji ekologicznej nt. zmniejszania ilości odpadów oraz właściwej gospodarki odpadami | Kontynuowana jest akcja informacyjna promująca selektywną zbiórkę odpadów. Zmierza ona do popularyzacji segregacji odpadów oraz korzystania z systemów uzupełniających (zbiórka leków, baterii, butelek PET, surowców wtórnych). Uczniowie dzięki wykładom w szkołach zapoznają się z tematem, a następnie rozpowszechniają w swoim otoczeniu ulotki wydane przez Urząd Miasta „Nasze rady na odpady”. Hasło akcji: „Zabierz torbę na zakupy”, które jest ważnym jej elementem, ma na celu przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów dostarczanych na składowisko i promowanie opakowań wielokrotnego użytku. | WGKiOŚ |
| O 1.3 Promowanie opakowań wielokrotnego użytku – zachęcenie mieszkańców do kupna towarów w opakowaniach zwrotnych | Aby rozwiązać problem zaśmiecania naszego otoczenia wyrzucanymi masowo plastikowymi reklamówkami, w 2006 r. na stronach internetowych UMT rozpoczęto akcję ekologiczną, mająca na celu zachęcić mieszkańców Tarnowa do pakowania zakupów w torby wielokrotnego użytku, wykonane z materiałów naturalnych. W Urzędzie Miasta Tarnowa zakupiono torby bawełniane „Tarnów Promotor Ekologii”, które doskonale mogą zastąpić jednorazowe reklamówki. Internauci, mieszkańcy Tarnowa, którzy zadeklarują, że chcą w ten sposób dbać o środowisko, będą mogli otrzymać za darmo bawełnianie worki na zakupy. Co kilkanaście dni odbywały się losowania osób, które otrzymują torby. Pełna lista osób dbających o ekologię będzie cały czas uzupełniania i publikowana na portalu tarnow.pl | WGKiOŚ |
| O 1.4 „Nie zapomnij siatki” - promowanie korzystania z toreb i reklamówek na zakupy wielokrotnego użytku | W 2005r. uzyskano grant ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – „Granty 2005”, na pokrycie kosztów realizacji zadania p.n. ”Selektywna zbiórka odpadów - to opłaca się nam i środowisku”. Z otrzymanego grantu sfinansowano zakup toreb bawełnianych wielokrotnego użytku w ramach akcji „Nie zapomnij siatki”. Zakupiono 1 500 szt. toreb bawełnianych. W 2006 r. zakupiono 1 700 szt. toreb bawełnianych. | WGKiOŚ |
| O 1.5 Promowanie selektywnej zbiórki odpadów – „segregujesz – mniej płacisz” | Towarzystwo Promocji Oświaty Ekologicznej zorganizowało cykl wykładów i szkoleń na temat selektywnej zbiórki odpadów | POE |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zapobieganie powstawaniu  “dzikich” wysypisk odpadów i ich bieżąca likwidacja

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| O 2.1. Przeprowadzenie akcji “Sprzątanie Świata” | 2005r. Zorganizowano akcję „Sprzątania Świata-Polska 2005” pod hasłem „Wszystkie kolory recyklingu” na terenie miasta Tarnowa. W akcji wzięło udział 59 placówek, przeszło 5 tys. uczestników w różnych grupach wiekowych. Zebrano 5 ton odpadów niesegregowanych; 3,217 ton papieru; 2,726 ton szkła kolorowego; 300 kg metalu i plastiku; 100 kg baterii; zlikwidowano także 10 dzikich wysypisk. 2006r. Zorganizowano akcję „Sprzątania Świata-Polska 2006” pod hasłem „Świat sam sobie nie da rady segregujmy więc odpady” na terenie miasta Tarnowa. W akcji wzięło udział ponad 5 tys. uczestników w różnych grupach wiekowych. Zebrano 6,5 ton odpadów niesegregowanych; 100 worków liści kasztanowców, 250 worków papieru; 50 worków szkła kolorowego; 100 worków szkła bezbarwnego, 300 worków tworzyw sztucznych, 200 worków metali, 2000 szt. baterii; zlikwidowano także kilka dzikich wysypisk. | ## WGKiOŚ |
| O 2.2 Kontynuacja corocznej akcji „Sprzątanie Wątoku” - organizowanej w ramach obchodów Dnia Ziemi | 2005r. Zorganizowano piąte - „Wiosenne sprzątanie Wątoku” we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz uczniami tarnowskich szkół. W sprzątaniu wzięło udział 200 uczniów: Gimnazjum Nr 1 i 6, LO Nr IV, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Koła Ekologicznego „GREEN” przy Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, pod opieką wędkarzy, studentów PWSZ oraz pracowników i stażystów UMT. Porządkowano koryto i brzeg potoku Wątok oraz otoczenie zbiornika wodnego „Kantoria”. Zebrano 500 worków odpadów, o masie blisko 3 tony. 2006r. Zorganizowano szóste - „Wiosenne sprzątanie Wątoku” we współpracy z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz uczniami tarnowskich szkół. W sprzątaniu wzięło udział 200 uczniów: Gimnazjum Nr 1 i 6, LO Nr IV, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Koła Ekologicznego „GREEN” przy Zespole Szkół Technicznych w Mościcach, pod opieką wędkarzy, studentów PWSZ oraz pracowników i stażystów UMT. Porządkowano koryto i brzeg potoku Wątok oraz otoczenie zbiornika wodnego „Kantoria”. Zebrano 2,6 tony odpadów. | ## WGKiOŚ |
| O 2.3. Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji nt. preferencyjnego przyjmowania niektórych odpadów na składowisko odpadów komunalnych | Od kilku lat Urząd Miasta Tarnowa organizuje akcję usuwania odpadów wielkogabarytowych. Meble, lodówki, pralki itp. wywożone są nieodpłatnie w ramach akcji „Wielkie gabaryty” każdej wiosny i jesieni. Mieszkańcy informowani są wcześniej o terminie i miejscu ich odbierania. Akcja ma na celu nie tylko ułatwienie mieszkańcom pozbycia się niepotrzebnych sprzętów, ale i zapewnienie większej estetyki w mieście. Corocznie, w okresie jesiennym od mieszkańców miasta odbierane są opadłe liście. Istnieje też możliwość przekazywania odpadów zielonych bezpłatnie na składowisko. | WGKiOŚ, ZSOK |
| O 2.4 Rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji o kosztach ponoszonych z tytułu nielegalnego usuwania odpadów | Informacje na temat nielegalnego usuwania odpadów rozpowszechniane są w mediach oraz podczas kontroli posesji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników WGKiOŚ. | WGKiOŚ, Straż Miejska, ZSOK |
| O 2.5. Kontynuacja akcji usuwania odpadów zawierających azbest z terenu miasta Tarnowa | 2005r. Kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest, finansowaną z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 20 tys. zł. oraz środków PFOŚiGW. Unieszkodliwiono 100 ton odpadów azbestowych. 2006r. Kontynuowano akcję usuwania odpadów zawierających azbest, finansowaną z pożyczki WFOŚiGW w wysokości 15 tys. zł. oraz środków PFOŚiGW. Unieszkodliwiono blisko 70 ton odpadów azbestowych. | GMT |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Systematyczne zmniejszanie obszarów o imisji tlenków azotu większej niż 30 ug/m3
Cel krótkoterminowy do roku 2008: Ograniczenie stężeń i zasięgów oddziaływania substancji specyficznych w powietrzu

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| PA 1. Promowanie proekologicznych środków transportu | Corocznie, 22 września, obchodzimy „Europejski Dzień bez Samochodu”. Jest to akcja o charakterze edukacyjnym, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie negatywnego wpływu niekontrolowanego rozwoju motoryzacji oraz popularyzacji przyjaznego środowisku transportu miejskiego oraz rowerowego. Wyznaczany jest obszar zamknięty dla ruchu samochodowego. Na tym obszarze poruszać się mogą tylko piesi, rowerzyści i pojazdy przyjazne środowisku. Samochody mogą wjeżdżać jedynie w wyjątkowych przypadkach. Obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu organizowane są przy udziale Policji, Straży Miejskiej i Tarnowskiego Zarządu Dróg Miejskich. W Tarnowie można wtedy korzystać bezpłatnie ze środków komunikacji miejskiej – legitymując się dowodem rejestracyjnym własnego samochodu. Organizowany jest przejazd kolumny rowerzystów, promujących ten przyjazny dla środowiska środek transportu. (tarnowski koordynator otrzymał wyróżnienie od Ministra Środowiska). | TZDM, WGKiOŚ |
| PA 3.1. Propagowanie zmiany ogrzewania węglowego na bardziej przyjazne środowisku | W celu ograniczania negatywnych skutków „niskiej emisji” Urząd Miasta Tarnowa, w marcu 2005 roku, zainicjował akcję „Likwidacji niskiej emisji”. Polega ona na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny, mieszkańcom, którzy realizują przedsięwzięcie polegające na zastąpieniu systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel bądź koks) systemami proekologicznymi opartymi na paliwie gazowym, elektrycznym lub olejowym, bądź przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. | WGKiOŚ |
| PA 3.2 Promowanie : liczników ciepła w każdym domu, izolacji cieplnej budynków, wymiany okien, zmiany systemów grzewczych, alternatywne źródła energii, | Spółdzielnie Mieszkaniowe na bieżąco propagują wśród swoich mieszkańców zakładanie liczników ciepła w mieszkaniach. Wiele Spółdzielni wyposażyło swoje budynki w indywidualny system rozliczania kosztów c.o. | SM, WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Poprawa jakości wód powierzchniowych

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| W 1.1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w zakresie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w budynkach nie podłączonych do kanalizacji | Bieżące udzielanie informacji zainteresowanym mieszkańcom Tarnowa. | WGKiOŚ |
| W 1.2 Przygotowanie i aktualizacja informacji o podmiotach uprawnionych do wywozu ścieków | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. przygotowały informację o podmiotach uprawnionych do wywozu ścieków. | TW |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zabezpieczanie obiektów objętych ochroną przyrody

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 1.2. Wydanie informatora “Pomniki przyrody m. Tarnowa" wraz z planem ścieżek rowerowych | W 2005r. wydano informator, w formie planu miasta, „Tarnów. Promotor ekologii”. Na awersie arkusza planu miasta Tarnowa zaznaczono: pomniki przyrody, rezerwat przyrody, ścieżki rowerowe, projektowane użytki ekologiczne. Na rewersie: krótki tekst zawierający informacje na temat form ochrony przyrody, zieleni miejskiej i sieci dróg rowerowych w Tarnowie oraz barwne fotografie i opisy 37 pomników przyrody, rezerwatu przyrody „Debrza” i projektowanych użytków ekologicznych. Nakład 1 000 egz. | WGKiOŚ |
| OP 1.3 Wydawanie ulotek informacyjnych z serii „Zielone Perły Tarnowa” | W 2005r.w cyklu „Zielone perły Tarnowa”, wydano informatory, w formie ulotek, o cennych obiektach przyrodniczych na terenie miasta Tarnowa - Park Sanguszków, Staw Kantoria. Przybliżają one ciekawe miejsca w Tarnowie, opisują ich historię i przyrodę, przedstawioną również na fotografiach. Nakład 8 000 szt. (2 serie po 4000 szt.). W 2006r. cyklu „Zielone perły Tarnowa”, wydano informator – Stawy Krzyskie. Przybliżają one ciekawe miejsca w Tarnowie, opisują ich historię i przyrodę, przedstawioną również na fotografiach. | WGKiOŚ |
| OP 1.5 Opieka szkół nad pomnikami przyrody | Szkła Podstawowa nr 11 opiekuje się lipą drobnolistną pomnikiem przyrody, rosnącą na terenie dawnych stajni Sanguszków w Czyszowie, obok SP nr 11, przy ul. Mościckiego 177a. | WGKiOŚ |
| OP 1.6 Odnowienie ścieżki dydaktycznej w Parku Strzeleckim | Ścieżka dydaktyczna w Parku Strzeleckim zostanie odnowiona w 2007 roku. Dotychczas we współpracy z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej przygotowano 80 tablic z nazwami gatunków roślin i rozmieszczono je w Parku Strzeleckim. | WGKiOŚ |
| OP 1.7 Inwentaryzacja zieleni w mieście - Inwentaryzacja obiektów przyrodniczych w Tarnowie - współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie – prace dyplomowe studentów | W ramach współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, studenci wykonują prace licencjackie pod opieką pracowników Wydziału. Studenci badają i opisują cenne przyrodniczo miejsca na terenie miasta Tarnowa. W 2005r. powstały 2 prace: „Waloryzacja szaty roślinnej potoku Stary Wątok w Tarnowie” oraz „Inwentaryzacja florystyczna parku miejskiego Westerplatte i oczka wodnego przy ul. 16 Pułku Piechoty w Tarnowie”. | WGKiOŚ |
| OP 1.8 Szkolenie dla mieszkańców - Prawidłowe gospodarowanie w lesie, pielęgnacja upraw leśnych, przybliżenie zasad UE. | W 2005 r. zorganizowano szkolenie dla posiadaczy gruntów rolnych na temat prawidłowego gospodarowania w lesie i pielęgnacji upraw leśnych oraz przybliżenia zasad dotyczących gospodarowania w lesie po wejściu do UE. Szkolenie prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Gromnik. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do roku 2008: Zwiększanie powierzchni i poprawa jakości zieleni miejskiej

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| OP 2.1. Organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród, balkon w mieście | W 2005r. zorganizowano VI konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zieleń blisko nas”. Do konkursu zgłoszone zostały 44 obiekty w tym: 12 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 10 ogrodów przy budynkach wielorodzinnych, 8 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych, 14 balkonów. W 2006r. zorganizowano VII konkurs na najpiękniejszy ogród i balkon „Zieleń blisko nas”. Do konkursu zgłoszonych zostało 40 obiektów w tym: 11 ogrodów przy domach jednorodzinnych, 5 ogrodów przy budynkach wielorodzinnych, 13 ogrodów przy jednostkach organizacyjnych, 11 balkonów. | WGKiOŚ |
| OP 2.2 Kontynuacja tworzenia otuliny leśnej wokół Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych przy ul. Cmentarnej oraz zalesianie w innych rejonach miasta | 2005r. - Kontynuowano zalesienia wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu. Założono uprawę leśną o powierzchni 1ha. Posadzono 5 800 szt. drzew (brzoza, modrzew, sosna). Poddano pielęgnacji uprawy założone w latach 2001-2004 o łącznej powierzchni ok. 5 ha, polegającej na wykoszeniu chwastów i uzupełnieniu wypadów. Jesienią zabezpieczono środkiem chemicznym 10 tys. sadzonek przed zgryzaniem przez zwierzynę. - Wspólnie z mieszkańcami Domu dla Bezdomnych Mężczyzn CARITAS, posadzono 1090 drzew. Sadzonki drzew pozyskano głównie z samosiewów powstałych w zadrzewieniach na terenie Tarnowa i posadzono je na gruntach komunalnych miasta Tarnowa, przede wszystkim w pasach drogowych i wzdłuż cieków wodnych. Wykaz gatunków i ilość posadzonych drzew: głóg szkarłatny - 10 szt., jarząb pospolity - 18 szt., brzoza brodawkowata - 20 szt., klon jawor - 24 szt., jarząb szwedzki - 30 szt., wiąz polny odm. korkowa - 30 szt., trójiglicznia - 30 szt., jesion wyniosły - 85 szt., lipa drobnolistna - 215 szt., klon pospolity - 318 szt., jesion wyniosły - 150 szt., klon pospolity - 160 szt. - Zorganizowano akcję p.n. „Szkoła za żywopłotem”. Do 14 tarnowskich szkół dostarczono sadzonki grabu pospolitego oraz „instrukcję” sadzenia żywopłotu grabowego. Z 10550 szt. otrzymanych sadzonek, szkoły posadziły we własnym zakresie na swoim terenie 1 758 mb żywopłotów. 2006r. - Kontynuowano zalesienia wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie-Krzyżu. Posadzono 6 tys. szt. sosny i 3 tys. olchy, na powierzchni 1,5 ha. Poddano pielęgnacji uprawy na powierzchni 12,3 ha, polegającej na wykoszeniu chwastów i uzupełnienie wypadów oraz zabezpieczono sadzonki przed zgryzaniem przez zwierzynę. - Posadzono 100 drzew (brzoza brodawkowata). Sadzonki drzew pozyskano głównie z samosiewów powstałych w zadrzewieniach na terenie Tarnowa i posadzono je na gruntach komunalnych miasta Tarnowa, przede wszystkim w pasach drogowych. | WGKiOŚ |

Cel krótkoterminowy do 2008 roku: Popularyzacja wśród mieszkańców Tarnowa modelu ekologicznego społeczeństwa

| Opis działania | Stan realizacji | Jednostki odpowiedzialne |
| --- | --- | --- |
| E 1.1. Organizacja konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej | 2005 - Wspólnie z Pałacem Młodzieży w Tarnowie zorganizowano IV konkurs artystyczny „Nasze Środowisko i My”. Prace były wykonane techniką kolaż i dotyczyły „Dewastacji środowiska w którym żyjemy” oraz „Pozytywnych działań człowieka w kształtowaniu naszego otoczenia”. Na konkurs wpłynęło 132 prace. Po konkursie zorganizowano wystawę prac w Galerii Pałacu Młodzieży w Tarnowie. Nagrody ufundował UMT i WFOŚiGW. - Wspólnie z Pałacem Młodzieży w Tarnowie zorganizowano konkurs z cyklu „Zrób coś sam” – „Zielnik tarnowski” oraz „Zegar ekologiczny”. Pierwszy temat umożliwiał bezpośredni kontakt z przyrodą, drugi odnosił się do czasu w znaczeniu ekologicznym. Na konkurs zgłoszono 70 prac. Prace wybrane przez komisję stworzyły ekspozycję wystawienniczą w Pałacu Młodzieży. Finałowi konkursu towarzyszyły warsztaty plastyczne. - Zorganizowano I edycję konkursu „Mam pomysł na odzysk odpadów”. Konkurs odbył się w miesiącach: wrzesień – październik 2005r. W konkursie wzięło udział 20 uczestników. Najlepszym przyznano nagrody sfinansowane ze środków PFOŚiGW. - Zorganizowano konkurs popularno–naukowy na gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej pod hasłem „Podaj wodzie pomocną dłoń”. Do konkursu zgłosiło się 18 szkół. Przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia. Zakup nagród dofinansował WFOŚiGW. 2006 - Wspólnie z Pałacem Młodzieży w Tarnowie zorganizowano konkurs z cyklu „Zrób coś sam” – „Odpad ekologiczny”, „Nasze Środowisko i My”, „Zegar ekologiczny”. Na konkurs zgłoszono 185 prac. Prace wybrane przez komisję stworzyły ekspozycję wystawienniczą w Pałacu Młodzieży. - Zorganizowano II edycję konkursu „Mam pomysł na odzysk odpadów”. Konkurs podsumowany został w czerwcu 2006r. W konkursie wzięli udział uczestnicy z 5 przedszkoli, 2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 1 zespołu szkół policealnych i zawodowych. Najlepszym przyznano nagrody sfinansowane ze środków PFOŚiGW - Zorganizowano konkurs popularno–naukowy na gazetkę szkolną o tematyce ekologicznej pod hasłem „Przyrody nie szanujesz – środowisko rujnujesz”. Do konkursu zgłoszono 13 gazetek i 12 plakatów. Przyznano 1 nagrodę i wyróżnień. Zakup nagród dofinansował WFOŚiGW. | WGKiOŚ |
| E 1.2. Organizacja konkursów wiedzy ekologicznej | 2005 - Przeprowadzono XIV edycję konkursu wiedzy ekologicznej w IV LO w Tarnowie pt.: „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”. Przygotowanie pytań konkursowych, udział w pracach jury, ufundowanie nagród dla laureatów konkursu. - Zorganizowano konkurs wiedzy o lesie „Co wiesz o lesie”, we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Pogórza i Nadleśnictwem Gromnik (październik/listopad). W konkursie wzięło udział 48 uczniów reprezentujących 16 gimnazjów z 11 gmin z terenu Nadleśnictwa Gromnik. Konkurs przeprowadzony został w 2 etapach: I-pisemny (wyłonił 10 finalistów), II-ustny (sprawdzający umiejętności praktyczne w rozpoznawaniu drzew, krzewów itp.). 2006 - Odbył się XV konkurs wiedzy ekologicznej w IV LO w Tarnowie pt.: „Ochrona środowiska i zagrożenia ekologiczne Ziemi Tarnowskiej”. Przygotowanie pytań konkursowych, udział w pracach jury, ufundowanie nagród dla laureatów konkursu. - Zorganizowano III Regionalny Konkurs Wiedzy o Lasach we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Pogórza i Nadleśnictwem Gromnik. W konkursie wzięło udział 36 uczniów reprezentujących 12 gimnazjów z 11 gmin z terenu Nadleśnictwa Gromnik. Konkurs przeprowadzony został w 2 etapach: I-pisemny (wyłonił 10 finalistów), II-ustny (sprawdzający umiejętności praktyczne w rozpoznawaniu drzew, krzewów itp.). | WGKiOŚ |
| E 1.3. Prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej dla tarnowskich szkół | Kontynuowana jest prenumerata czasopisma „Aura” dla wszystkich tarnowskich szkół – co miesiąc do wszystkich placówek trafia ciekawy miesięcznik poświęcony sprawom ochrony środowiska. Każdy numer zawiera wkładkę - scenariusze lekcji ekologii, przydatne nauczycielom. | WGKiOŚ |
| E 1.4. Współpraca ze szkołami i in. jednostkami (prowadzenie edukacji ekologicznej,konkursy, wystawy przyrodnicze, zielone obozy, itp.) | 2005 - Wraz z Przedszkolem nr 32 przygotowano programy edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych (konkursy, wycieczki, zajęcia dydaktyczne, zabawy edukacyjne, warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych). Hasło akcji: „Z przyrodą za pan brat”. - Kontynuowano współpracę z przedszkolami, szkołami, innymi jednostkami oświatowymi, w tym: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych w Zespole Szkół Budowlanych i IV LO w Tarnowie, konkursy w Gimnazjum nr 2, 7, 8, w Szkole Podstawowej nr: 2, 5, 15 oraz w Gimnazjum nr 4 VI międzygimnazjalny konkurs ekologiczny „Ziemia liczy na Ciebie”. - We współpracy z Przedszkolem nr 5 przeprowadzono konkurs „Jaki piękny jest ten świat”. Konkurs odbył się w grupach dzieci 5 i 6-letnich i miał na celu wprowadzić w świat zagadnień przyrodniczych i ekologicznych. - Zorganizowano akcję zbiórki opakowań plastikowych (PET) w tarnowskich placówkach oświatowych, we współpracy z Przedsiębiorstwem Obrotu Surowcami Wtórnymi KOMETAL w Tarnowie oraz firmą UNIROLL w Tarnowie. W roku szkolnym 2005/2006, do akcji zbiórki opakowań plastikowych włączyło się 16 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa, w tym 4 przedszkola, 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja. Łącznie zebrano: 5 ton 91 kg butelek PET. Z tarnowskich szkół firma Kometal zebrała makulaturę w ilości: 6 060 kg. - Współorganizowano akcję „Drzewko za butelkę”. Ogólnopolska akcja zainicjowana przez kapitułę programu „Odpowiedzialność i troska”, organizowana w Tarnowie od 3 lat we współpracy Urzędu Miasta Tarnowa, Zakładów Azotowych S.A. i Branżowej Organizacji Odzysku. W 2005 r. w konkursie wzięło udział 19 tarnowskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Zebrano łącznie 72 300 szt. plastikowych butelek. Za pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zakupiono drzewa i krzewy, które dzieci posadziły wokół swoich szkół i przedszkoli. Podczas festynu podsumowującego akcję posadzono kolejne pamiątkowe drzewo w Parku Strzeleckim. 2006r. - Wraz z Przedszkolem nr 32 przygotowano programy edukacji ekologicznej dzieci przedszkolnych (konkursy, wycieczki, zajęcia dydaktyczne, zabawy edukacyjne, warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych). Hasło akcji: „Z przyrodą za pan brat”. - Kontynuowano współpracę z przedszkolami, szkołami, innymi jednostkami oświatowymi, w tym: zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych organizowanych w Zespole Szkół Muzycznych, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 15, Gimnazjum nr 4 (VII międzygimnazjalny konkurs ekologiczny „Przyszłość ziemi w naszych rękach”), Zespołu Parków Krajobrazowych (konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”) - W ramach współpracy z Domem Dziecka nr 1 włączono wychowanków Domu w prace porządkowe w Parku Strzeleckim. Zorganizowany został także konkurs wiedzy o parku, konkurs plastyczny pt. „Park moich marzeń”, „Akademia ekologiczna II”. - Współorganizowano akcję „Drzewko za butelkę”. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży butelek plastikowych zakupiono drzewa i krzewy, które dzieci posadziły wokół swoich szkół i przedszkoli. Podczas festynu podsumowującego akcję posadzono kolejne pamiątkowe drzewo w Parku Strzeleckim. - Dofinansowano wyjazdy tarnowskich uczniów na „Zielone szkoły”. |  |
| E 1.5 Organizacja obchodów „Dnia Ochrony Środowiska” | W ramach obchodów „Dnia ochrony środowiska” zorganizowano festyn podsumowujący akcję „Drzewko za butelkę” podczas którego posadzono pamiątkowe drzewo a także podsumowano konkursy ekologiczne organizowane przez UMT. | WGKiOŚ |
| E 1.6. Organizacja szkolenia nauczycieli pn.: “Szkoła miejscem edukacji zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego” | Urząd Miasta wspólnie z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej realizuje projekty polegające na prowadzeniu szkoleń, których tematyka jest ściśle związana z ochroną środowiska i zdrowiem mieszkańców. Podejmujemy tematy dotyczące selektywnej zbiórki odpadów, edukacji zgodnie z rozwojem zrównoważonym itp. Szkolenia skierowane są do młodych ludzi oraz do nauczycieli. Ich celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianej ochrony środowiska, zdrowego i ekologicznego życia, wpojenie nawyków proekologicznych oraz przekazywanie idei ekorozwoju. | POE,WGKiOŚ |
| E 1.7. Dofinansowanie działalności POE (szkolenia, konkursy, wycieczki o tematyce ekologicznej, prelekcje) | Od kilku lat Urząd Miasta Tarnowa organizuje i współorganizuje wiele konkursów ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz przedszkoli. Głównym celem organizowania konkursów ekologicznych jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei ochrony środowiska oraz dążenie do wzrostu ich aktywności w podejmowaniu działań proekologicznych. W ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i średnimi oraz przedszkolami przygotowano prelekcje i panele dyskusyjne. W ostatnich latach odbyło się już kilka takich spotkań z uczniami tarnowskich szkół i przedszkoli. Dotyczyły one ochrony środowiska w Tarnowie, a przede wszystkim ochrony ziemi przed odpadami. Pogadanki dla dzieci nt. segregacji odpadów i oszczędzania zasobów Ziemi, przeprowadzone zostały również przez pracownika Ref. Ochrony Środowiska w tarnowskich przedszkolach, w ramach programu edukacyjnego przychodni medycznej „Centermed” - „Program zdrowia przedszkolaka”. Organizowane są również wycieczki „Bliżej natury” do ciekawych przyrodniczo miejsc w Tarnowie i okolicy, m in. do rezerwatu „Debrza” do Parku Strzeleckiego, gdzie jest wyznaczona ścieżka przyrodnicza oraz do ośrodka Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Polichtach, które są połączone z lekcjami przyrody. Organizujemy również wycieczki szkolne do oczyszczalni ścieków czy na składowisko odpadów. Konkury i szkolenia o tematyce ekologicznej realizowane są również we współpracy z Towarzystwem Promocji Oświaty Ekologicznej w Tarnowie dotyczyły selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji zgodnie z rozwojem zrównoważonym. | WGKiOŚ |
| E 1.8 Akcja zbiórki zużytych baterii w szkołach | Kontynuowano akcję zbiórki baterii w tarnowskich szkołach we współpracy z firmą Argo-Film. W roku szkolnym 2005/2006 do akcji zbiórki baterii włączyło się 39 placówek oświatowych z terenu miasta Tarnowa, w tym 13 przedszkoli, 13 szkół podstawowych i 13 szkół ponadpodstawowych. Łącznie zebrano: 2 tony 187 kg baterii. | WGKiOŚ |
| E 1.9. Zakup książek o tematyce ekologicznej, rozwój „Biblioteki Ekologicznej” | Do Biblioteki Ekologicznej WGKiOŚ zakupiono książki i płyty o tematyce ekologicznej (ochrona przyrody, wód, gleby i powietrza) oraz czasopisma poświęcone tej tematyce. Książki wypożyczane są zainteresowanym uczniom, studentom, nauczycielom i innym mieszkańcom, zainteresowanym problemami ochrony środowiska. | WGKiOŚ |
| E 1.10. Organizacja Przeglądu Filmów Ekologicznych „EKOŚWIAT” | W 2005r. zorganizowano VI przegląd filmów ekologicznych „EKOŚWIAT” wraz z wystawą przyrodniczą. Zostały wyemitowane 3 filmy: „Genesis”, „Super size me”, “Zebra z klasą” oraz dokument „Przyroda ziemi tarnowskiej”- część I. „EKOŚWIAT” obejrzało przeszło 3 tys. osób. Przeglądowi towarzyszyła wystawa prac, o tematyce ekologicznej, laureatów konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Tarnowa i Pałac Młodzieży. W 2006r. zorganizowano VII przegląd filmów ekologicznych „EKOŚWIAT”. Zostały wyemitowane następujące filmy: „Epoka lodowcowa 2”, „Bambi 2”, “Marsz pingwinów” oraz dokument „Przyroda ziemi tarnowskiej” – część II. „EKOŚWIAT” obejrzało 3 tys. osób. Przeglądowi towarzyszyła wystawa o tematyce ekologicznej „Odcienie przyrody”. | WGKiOŚ |
| E 1.11 „Bliżej natury” - wycieczki przyrodniczo – krajoznawcze dla szkół, przedszkoli do parków (m.in. Park Strzelecki, Park Sanguszków, Rezerwat Debrza, Góra św. Marcina) oraz innych miejsc, interesujących z punktu widzenia ekologii (oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów, osadniki Czajki, itp.). | W 2005r. zorganizowano lekcje przyrody w terenie. Dzieci i młodzież z tarnowskich szkół oprowadzane przez pracownika Ref. Ochrony Środowiska po rezerwacie „Debrza” i Parku Strzeleckim mogły zapoznać się z gatunkami drzew i krzewów oraz zależnościami zachodzącymi w przyrodzie. W 2006r. zorganizowano lekcje przyrody w Parku Strzeleckim, zwiedzanie składowiska odpadów, rezerwatu Debrza. | WGKiOŚ |
| E 1.12 „Z prawem ochrony środowiska na ty”, „Zapytaj – odpowiemy” – cykliczne prezentacje w mediach informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawa. (udział w audycjach EKOMAKS, Eko PLUS Eko) | Urząd Miasta Tarnowa współpracuje z lokalnymi rozgłośniami radiowymi, gazetami i telewizją w zakresie przekazywania mieszkańcom Tarnowa informacji dotyczących problemów związanych z ochroną środowiska, podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wdrażania prawa Unii Europejskiej. Pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w audycjach radiowych między innymi w programach Ekomaks w Radiu MAKS, Magazynie Ekologicznym Radia RDN, Eko Spotkaniach w Radiu Kraków oraz dyskusjach, które poruszają tematy ekologiczne, aktualne problemy z tym związane, dostarczają informacji na temat stanu środowiska w Tarnowie oraz informują o podejmowanych działaniach i akcjach proekologicznych. | WGKiOŚ |
| E 1.13 Kontynuacja zbiórki leków nieużytecznych | Kontynuowano akcję zbiórki przeterminowanych leków w 9 aptekach na terenie miasta. W 2005r. zebrano rekordową ilość 238 kg nieużytecznych medykamentów. W2006r. unieszkodliwiono 230,5 kg leków. | WGKIOŚ |
| PA 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy stanem zanieczyszczenia powietrza a zdrowiem ludzi. | Władze Tarnowa od wielu lat prowadzą aktywną politykę proekologiczną. Dużą wagę przywiązuje się do inwestycji i przedsięwzięć mających chronić środowisko naturalne. Istotnym celem działań jest także promowanie idei ochrony środowiska i podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Edukacja ekologiczna to jedno z ważniejszych zadań realizowanych w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa. Stosując różne środki oddziaływania na świadomość ekologiczną (wykorzystujemy lokalne media i internet, współorganizujemy konkursy w większości placówek edukacyjnych w Tarnowie, realizujemy zadania wspólnie z organizacjami ekologicznymi, małymi i dużymi przedsiębiorstwami oraz osobami prywatnymi), staramy się dotrzeć do każdej grupy odbiorców począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, przez uczniów wszystkich rodzajów szkół, a skończywszy na osobach dorosłych. Doskonalimy nasze stare i sprawdzone formy działania, poszukując jednocześnie nowych, bardziej przekonywujących i ciekawszych. Corocznie na edukację ekologiczną Miasto przeznacza kilkadziesiąt tysięcy złotych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskujemy także środki pomocowe z innych źródeł. Kilkanaście projektów ekologicznych przygotowanych przez nas w ciągu ostatnich 4 lat zostało dofinansowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie łączną kwotą ok. 100 000 zł. Za działalność proekologiczną Gmina Miasta Tarnowa otrzymała: - w roku 2004, 2005 i 2006 tytuł „Promotor Ekologii” w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, - w 2005r. nagrodę w wysokości 25 000 zł oraz 50 000 zł w 2006r. w konkursie „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego” (kategoria Ochrona Przyrody i Edukacja Ekologiczna), zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Miasto bierze też udział w programach zdrowotnych i środowiskowych w ramach Stowarzyszenia Zdrowych Miasta Polskich. | WGKIOŚ |

Wykaz skrótów

| Skrót | Wyjaśnienie skrótu |
| --- | --- |
| GDDKiA | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |
| GMT | Gmina Miasta Tarnowa |
| JRCh | Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. w Tarnowie |
| MPEC | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Tarnowie |
| MPK | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. w Tarnowie |
| MUW | Małopolski Urząd Wojewódzki |
| MZB | Miejski Zarząd Budynków w Tarnowie |
| POE | Pozarządowe Organizacje Ekologiczne |
| PSSE | Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tarnowie |
| RDLP | Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie |
| SM | Spółdzielnie mieszkaniowe |
| TCI | Tarnowskie Centrum Informacji |
| TW | Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnowie |
| TZDM | Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich |
| UMT | Urząd Miasta Tarnowa |
| WGKiOŚ | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMT |
| WRI | Wydział Realizacji Inwestycji UMT |
| WIOŚ | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska |
| WUB | Wydział Urbanistyki i Budownictwa UMT |
| WUOZ | Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków |
| WZKiOL | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UMT |
| ZAT | Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. |
| ZKM | Zarząd Komunikacji Miejskiej |
| ZSOK | Zakład Składowania Odpadów Komunalnych |

Wskaźniki monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska

| SFERA SPOŁECZNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Ilość ludności | Osób | 120 000 | 118 821 | 118 128 |
| Gęstość zaludnienia | Osób/km2 | 1 666 | 1 650 | 1 640 |
| SFERA EKONOMICZNA |  |  |  |  |
| Wskaźnik | Jednostka Miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Stosunek wydatków na ochronę środowiska do wydatków ogólnych | [%] | 10 | 4 | 3,5 |
| Wydatki na ochronę środowiska na jednego mieszkańca | [PLN] | 267 | 102 | 106 |

| SFERA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ochrona powietrza |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik |  | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. * |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 507,3 | 663,09 | brak danych |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 142,2 | 105,8 | brak danych |
|  | Razem | Mg/rok | 649,5 | 768,89 | brak danych |
| Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 7 930,6 | 10 057,1 | brak danych |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 681,6 | 534,9 | brak danych |
|  | Razem | Mg/rok | 8 612,2 | 10 592,00 | brak danych |

| Wielkość emisji CO2 do powietrza | związana z przemysłem | Mg/rok | 1 106 413,2 | 3 043 287 | brak danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | związana z gospodarką komunalną | Mg/rok | 123 622,0 | 105 928 | brak danych |
|  | Razem | Mg/rok | 1 230 035,2 | 3 149 215 | brak danych |
| Wskaźnik emisji pyłów | dla Tarnowa | Mg/km2 | 9,3 | 9,7 | brak danych |
|  | krajowy | Mg/km2 | 0,5 | 0,35 | brak danych |
| Wskaźnik emisji NO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 60,4 | 62,5 | brak danych |
|  | krajowy | Mg/km2 | 1,1 | 1,1 | brak danych |
| Wskaźnik emisji SO2 | dla Tarnowa | Mg/km2 | 52,4 | 69,4 | brak danych |
|  | krajowy | Mg/km2 | 3,0 | 2,7 | brak danych |
| Udział odnawialnych źródeł w produkcji energii |  | [%] | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 2. Ochrona zasobów wodnych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Ilość pobieranej wody | na cele komunalne | mln m3 | 8,2 | 8,0 | 8,4 |
|  | na cele przemysłowe |  | 1,6 | 1,4 | 1,6 |
| Źródło pobieranej wody | wody powierzchniowe | % | 66 | 57 | 51 |
|  | wody podziemne |  | 34 | 43 | 49 |
| Jakość wód rzeki Białej | ChZT - Cr | mg O2/l | 23,6 | 26,8 | 52,4 ** |
|  | Azot ogólny | mg N/l | 6,1 | 4,1 | 4,6 |
|  | Fosfor ogólny | mg P/l | 0,39 | 0,85 *** | 0,26 |
|  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 25,0 | 69,0 **** | 153,0 **** |

| Jakość wód Potoku Wątok | ChZT - Cr |  | mg O2/l | 21,75 | nie badano | 32,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azot ogólny |  | mg N/l | 5,25 | nie badano | 7,6 |
|  | Fosfor ogólny |  | mg P/l | 0,34 | 0,49 | 0,43 |
|  | Zawiesiny ogólne |  | mg/l | 17,50 | 70,0 | 31,0 |
| Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie ludności - stopień zwodociągowania |  |  | % | 95 | 95 | 95 |
| Udział ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie ludności - stopień skanalizowania |  |  | % | 90 | 90 | 90 |
| Ilość odprowadzanych ścieków |  | komunalnych | mln m3 | 13,1 | 12,6 | 11,2 |
|  |  | przemysłowych |  | 6,4 | 6,6 | 7,0 |
| Udział ścieków oczyszczonych w ogólnej ilości odprowadzanych ścieków |  | ścieki komunalne | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | ścieki przemysłowe |  | 89 | 82 | 89 |
| Jakość ścieków komunalnych doprowadzanych do TGOŚ |  | BZT5 | mg O2/l | 394,0 | 429,0 | 437,0 |
|  |  | ChZT | mg O2/l | 685,0 | 694,0 | 711,0 |
|  |  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 369,0 | 359,0 | 364,0 |
|  |  | Azot ogólny | mg N/l | 56,9 | 55,5 | 55,6 |
|  |  | Fosfor ogólny | mg P/l | 5,9 | 4,9 | 5,9 |
| Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z TGOŚ |  | BZT5 | mg O2/l | 5,8 | 4,9 | 4,8 |
|  |  | ChZT | mg O2/l | 43,7 | 44,9 | 46,3 |
|  |  | Zawiesiny ogólne | mg/l | 15,6 | 15,0 | 14,6 |
|  |  | Azot ogólny | mg N/l | 6,9 | 5,7 | 4,3 |
|  |  | Fosfor ogólny | mg P/l | 1,1 | 0,6 | 0,6 |

| 3. Gospodarka odpadami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Ilość odpadów komunalnych przypadających na jednego mieszkańca |  | [kg] | 313,0 | 238,0 | 313,1 |
| Ilość odpadów unieszkodliwionych poprzez składowanie |  | [Mg] | 36 019,0 | 28 321,0 | 36 983,0 |
| Ilość odpadów zebranych selektywnie |  | [Mg] | 166,3 | 150,8 | 158,79 |
| Ilość odpadów poddanych recyklingowi organicznemu (poprzez kompostowanie) |  | [Mg] | 1 325,0 | 2815,0 | 2288,0 |
| Ilość wytworzonych odpadów z działalności gospodarczej |  | [Mg] | 215 955,8 | 230 193,9 | 178 021,055 |
| Odpady niebezpieczne | Wytworzone | [Mg] | 12 190,0 | 30 741,621 | 1 062,059 |
|  | Odzyskane | [%] | 86,7 | 97,6 | 39,2 |
|  | Unieszkodliwione | [%] | 9,3 | 0,93 | 34,4 |
|  | Składowane | [%] | 3,9 | 1,32 | 17,1 |
| Odpady inne niż niebezpieczne | Wytworzone | [Mg] | 203 765,7 | 199 452,376 | 176 958,996 |
|  | Odzyskane | [%] | 56,5 | 46,6 | 29,8 |
|  | Unieszkodliwione | [%] | 2,2 | 1,35 | 4,9 |
|  | Składowane | [%] | 40,3 | 51,28 | 64,8 |

| 4. Ochrona przyrody, w tym użytkowanie gruntów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Ilość form przyrodniczych objętych ochroną prawną | [szt.] | 27 | 37 | 38 |
| Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną | [ha] | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Udział powierzchni gruntów leśnych w ogólnej powierzchni, w tym urządzona zieleń miejska | [%] | 8,5 | 8,5 | 8,6 |
| Powierzchnia terenów zielonych przypadająca na jednego mieszkańca | [ha] | 0,0049 | 0,0049 | 0,0053 |
| Udział powierzchni gruntów rolnych w ogólnej powierzchni | [%] | 32,1 | 33,2 | 36,5 |

| 5. Gospodarka surowcami |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. ***** |
| Bilans złóż gazu ziemnego | Zasoby wydobywane ze złoża jury | mln m3 | 143,16 | 77,98 | brak danych |
|  | Wydobycie ze złoża jury | mln m3 | 25,55 | 45,58 | brak danych |
|  | Zasoby wydobywane ze złoża miocenu | mln m3 | 1.581,95 | 1 416,04 | brak danych |
|  | Wydobycie ze złoża miocenu | mln m3 | 84.15 | 74,43 | brak danych |
| Bilans złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej | Zasoby przemysłowe złoża Konstancja-Mieszczanka | [tys. m3] | 695 | 695 | brak danych |
|  | Wydobycie złoża Konstancja-Mieszczanka | [tys. m3] | - | - | - |
|  | Zasoby przemysłowe złoża Krzyż | [tys. m3] | 729 | 725 | brak danych |
|  | Wydobycie złoża Krzyż | [tys. m3] | 5 | - | brak danych |

| 6. Ochrona powierzchni ziemi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik |  | Jednostka miary | Stan wyjściowy 2003 r. | 2005r. | 2006r. |
| Obszary, na których przekroczono standardy jakości gleby i zmieni | Powierzchnia zanieczyszczona | [ha] | 0,9869 | 0,7844 | 0,7834 |
|  | Powierzchnia zrekultywowana | [ha] | 0,2035 | 0,001 | - |

*	- dane otrzymywane z GUS, brak danych za 2006r.

**	- podwyższona wartość wskaźnika wiąże się z nawalnymi opadami deszczu w czerwcu i listopadzie 2006r.

***	- podwyższona wartość wskaźnika wiąże się z niskimi stanami wód w sierpniu 2006r.

****	- podwyższona wartość wskaźnika wiąże się z roztopami w kwietniu 2006r., nawalnymi opadami deszczu  w maju i sierpniu 2005r. oraz lipcu i listopadzie 2006r.

*****	- „Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce za 2006r.” ukaże się w II półroczu 2007r.